ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к проекту планировки территории в границах земельного участка

с кадастровым номером 54:19:164501:84 в г. Бердске Новосибирской области и проект межевания территории в его составе

Проектирование, строительство, реконструкция объектов капитального строительства жилого и иного назначения осуществляется в I этап:

индивидуальная жилищная застройка – новое строительство.

Срок реализации объектов жилищного строительства – 2022 год.

Строительство, реконструкция необходимых для функционирования объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, в том числе объектов, включенных в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития социальной инфраструктуры осуществляется в один этап:

объекты инженерной инфраструктуры:

строительство сетей водоснабжения протяженностью 1, 037 км;

строительство сетей водоотведения протяженностью 1,412 км;

строительство сетей газоснабжения протяженностью 1,427 км;

строительство воздушной линии электропередач 10 кВ протяженностью 0,336 км;

строительство кабельной линии электропередач 10 кВ протяженностью 0,466 км;

строительство воздушной линии электропередач 0,4 кВ протяженностью 1,262 км;

переустройство части существующей воздушной линии электропередач 10 кВ протяженностью 0,487 км;

строительство трансформаторной подстанции.

объекты транспортной инфраструктуры:

строительство дорожного полотна протяженностью 1,099 км.

Срок реализации объектов инженерной и транспортной инфраструктур – 2022 год.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_