АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕРДСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.11.2023                                                 	                                    № 5519/65

Об утверждении муниципальной программы

«Развитие жилищно-коммунального комплекса города Бердска»

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации города Бердска от 07.10.2019 № 3310 «О порядке принятия решений о разработке муниципальных программ города Бердска, их формирования и реализации»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального комплекса города Бердска» (приложение).

2. Управлению финансов и налоговой политики администрации города Бердска (Малышева Е.В.) осуществлять финансирование на исполнение программных мероприятий в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных муниципальному казенному учреждению «Управление жилищно-коммунального хозяйства» г. Бердска, муниципальному казенному учреждению «Управление капитального строительства» муниципального образования города Бердска на указанные цели на соответствующий период.

3. Опубликовать данное постановление в газете «Бердские новости», сетевом издании «VN.ru Все новости Новосибирской области» и разместить на официальном сайте администрации города Бердска.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации (по строительству и городскому хозяйству) В.Н. Захарова.

Глава города Бердска								         Р.В. Бурдин

А.Н. Обрывко

40011

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации

города Бердска

от_24.11.2023_ № 5519/65

муниципальная программа

«Развитие жилищно-коммунального комплекса

города Бердска»

I. ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

| № п/п | Наименование разделов | Краткое содержание |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование муниципальной программы | Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса города Бердска» (далее – муниципальная программа) |
|  | Основание для разработки муниципальной программы | Бюджетный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановление администрации города Бердска от 07.10.2019 № 3310 «О порядке принятия решений о разработке муниципальных программ города Бердска, их формирования и реализации» |
|  | Заказчик муниципальной программы | Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства» г. Бердска (далее – МКУ «УЖКХ») |
|  | Руководитель муниципальной программы | Директор МКУ «УЖКХ» |
|  | Разработчик муниципальной программы | МКУ «УЖКХ» |
|  | Исполнители муниципальной программы | Администрация города Бердска, МКУ «УЖКХ», муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства» муниципального образования города Бердска (далее – МКУ «УКС») и иные организации, определенные заказчиком в установленном порядке |
|  | Перечень подпрограмм | Подпрограмма муниципальной программы «Содержание и развитие сети ливневой канализации в городе Бердске»; Подпрограмма муниципальной программы «Строительство и восстановление циркуляционных трубопроводов систем горячего водоснабжения многоквартирных домов города Бердска»; Подпрограмма муниципальной программы «Содержание муниципального имущества города Бердска, обеспечение деятельности учреждений сферы ЖКХ». |
|  | Цели и задачи муниципальной программы | Цель муниципальной программы – обеспечение комфортных и безопасных условий проживания граждан, создание условий для устойчивого функционирования и развития коммунальной инфраструктуры города Бердска, повышение качества жилищно-коммунальных услуг. Задачи муниципальной программы: - обеспечение содержания и развития системы ливневой канализации города Бердска; - создание условий для физиологического и психологического комфорта граждан, обеспечение рационального расхода энергоресурсов и приведение к концу 2033 года в нормативное состояние температуры воды системы горячего водоснабжения города Бердска; - обеспечение сохранности муниципального имущества города Бердска и улучшение комфортности проживания в жилом фонде граждан. |
|  | Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | 1.Удельный вес отремонтированных трубопроводов системы ливневой канализации в общей протяженности трубопроводов системы ливневой канализации города Бердска. 2.Удельный вес обследованных трубопроводов системы ливневой канализации в общей протяженности трубопроводов системы ливневой канализации города Бердска. 3. Прирост трубопроводов по водоотведению ливневых стоков вновь построенных, по отношению к значению 2023 года. 4. Удельный вес многоквартирных домов без нормативной температуры воды системы горячего водоснабжения города Бердска, которым необходимы ремонт и восстановление трубопроводов. 5. Удельный вес многоквартирных домов без нормативной температуры воды системы горячего водоснабжения города Бердска, которым необходимо строительство новых трубопроводов. 6. Изменение динамики выполнения мероприятий по ремонту муниципального жилого и нежилого фонда города Бердска относительно уровня 2023 года. 7. Изменение динамики софинансирования в общем объеме средств для проведения капитального ремонта общедомового имущества многоквартирных домов города Бердска за счет средств бюджета города Бердска относительно уровня 2023 года. 8.Количество проектов по проведению ремонтных мероприятий муниципального жилого и нежилого фонда по сносу расселенных многоквартирных домов. 9.Количество проектов по сносу расселенных многоквартирных домов. 10.Количество снесенных расселенных многоквартирных домов. |
|  | Сроки и этапы реализации муниципальной программы | Срок реализации муниципальной программы 10 лет. Реализуется в один этап с 2024 по 2033 годы. |
|  | Ресурсное обеспечение муниципальной программы | Общий объем ассигнований муниципальной программы составляет 975 924,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 2024 год – 75 094,7 тыс. рублей; 2025 год – 79 259,4 тыс. рублей; 2026 год – 83 775,0 тыс. рублей; 2027 год – 88 561,5 тыс. рублей; 2028 год – 93 635,2 тыс. рублей; 2029 год – 99 013,3 тыс. рублей; 2030 год – 104 714,1 тыс. рублей; 2031 год – 110 756,9 тыс. рублей; 2032 год – 117 162,3 тыс. рублей; 2033 год – 123 952,1 тыс. рублей. в том числе по главным распорядителям бюджетных средств: - МКУ «УЖКХ»: 2024 год - 56 038,0 тыс. рублей; 2025 год - 59 100,3 тыс. рублей; 2026 год - 62 346,3 тыс. рублей; 2027 год - 65 787,1 тыс. рублей; 2028 год - 69 434,3 тыс. рублей; 2029 год - 73 300,4 тыс. рублей; 2030 год - 77 398,4 тыс. рублей; 2031 год - 81 742,3 тыс. рублей; 2032 год - 86 346,8 тыс. рублей; 2033 год – 91 227,6 тыс. рублей. - МКУ «УКС»: 2024 год - 15 656,7 тыс. рублей; 2025 год - 16 759,1 тыс. рублей; 2026 год - 18 028,7 тыс. рублей; 2027 год - 19 374,4 тыс. рублей; 2028 год - 20 800,9 тыс. рублей; 2029 год - 22 312,9 тыс. рублей; 2030 год - 23 915,7 тыс. рублей; 2031 год - 25 614,6 тыс. рублей; 2032 год - 27 415,5 тыс. рублей; 2033 год – 29 324,5 тыс. рублей. - Администрация города Бердска: 2024 год – 3 400,0 тыс. рублей; 2025 год - 3 400,0 тыс. рублей; 2026 год - 3 400,0 тыс. рублей; 2027 год - 3 400,0 тыс. рублей; 2028 год - 3 400,0 тыс. рублей; 2029 год - 3 400,0 тыс. рублей; 2030 год - 3 400,0 тыс. рублей; 2031 год - 3 400,0 тыс. рублей; 2032 год - 3 400,0 тыс. рублей; 2033 год – 3 400,0 тыс. рублей. Ежегодный объем финансирования определяется утвержденным в бюджете города Бердска объемом бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы. Источники финансирования муниципальной программы: бюджет города Бердска, внебюджетные источники, в том числе инициативное бюджетирование, из них: за счет средств местного бюджета города Бердска составляют 975 924,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 2024 год – 75 094,7 тыс. рублей; 2025 год – 79 259,4 тыс. рублей; 2026 год – 83 775,0 тыс. рублей; 2027 год – 88 561,5 тыс. рублей; 2028 год – 93 635,2 тыс. рублей; 2029 год – 99 013,3 тыс. рублей; 2030 год – 104 714,1 тыс. рублей; 2031 год – 110 756,9 тыс. рублей; 2032 год – 117 162,3 тыс. рублей; 2033 год – 123 952,1 тыс. рублей. за счет внебюджетных средств, в том числе за счет инициативного бюджетирования составляет 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2024 год – 0,0 тыс. рублей; 2025 год – 0,0 тыс. рублей; 2026 год – 0,0 тыс. рублей; 2027 год – 0,0 тыс. рублей; 2028 год – 0,0 тыс. рублей; 2029 год – 0,0 тыс. рублей; 2030 год – 0,0 тыс. рублей; 2031 год – 0,0 тыс. рублей; 2032 год – 0,0 тыс. рублей; 2033 год – 0,0 тыс. рублей; В том числе: - финансирование подпрограммы муниципальной программы «Содержание и развитие сети ливневой канализации в городе Бердске» составляет 131 333,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 2024 год - 9 964,0 тыс. рублей; 2025 год - 10 561,8 тыс. рублей; 2026 год - 11 195,6 тыс. рублей; 2027 год - 11 867,3 тыс. рублей; 2028 год - 12 579,3 тыс. рублей; 2029 год - 13 334,1 тыс. рублей; 2030 год - 14 134,1 тыс. рублей; 2031 год - 14 982,2 тыс. рублей; 2032 год - 15 881,1 тыс. рублей; 2033 год – 16 834,0 тыс. рублей; - финансирование подпрограммы муниципальной программы «Строительство и восстановление циркуляционных водопроводов систем горячего водоснабжения многоквартирных домов города Бердска» составляет 131 869,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 2024 год - 10 092,7 тыс. рублей; 2025 год - 10 597,3 тыс. рублей; 2026 год - 11 233,1 тыс. рублей; 2027 год - 11 907,1 тыс. рублей; 2028 год - 12 621,6 тыс. рублей; 2029 год - 13 378,8 тыс. рублей; 2030 год - 14 181,6 тыс. рублей; 2031 год - 15 032,5 тыс. рублей; 2032 год - 15 934,4 тыс. рублей; 2033 год – 16 890,5 тыс. рублей; - финансирование подпрограммы муниципальной программы «Содержание муниципального имущества города Бердска, обеспечение деятельности учреждений сферы ЖКХ» составляет 712 721,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 2024 год – 55 038,0 тыс. рублей; 2025 год – 58 100,3 тыс. рублей; 2026 год – 61 346,3 тыс. рублей; 2027 год – 64 787,1 тыс. рублей; 2028 год – 68 434,3 тыс. рублей; 2029 год – 72 300,4 тыс. рублей; 2030 год – 76 398,4 тыс. рублей; 2031 год – 80 742,3 тыс. рублей; 2032 год – 85 346,8 тыс. рублей; 2033 год – 90 227,6 тыс. рублей. |
|  | Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | Реализация муниципальной программы позволит достичь следующих результатов: улучшить качество коммунального обслуживания и повысить комфортность проживания граждан; довести систему ливневой канализации города Бердска до нормативного состояния; увеличить к концу 2033 года удельный вес отремонтированных трубопроводов системы ливневой канализации в общей протяженности трубопроводов системы ливневой канализации города Бердска на 6,1 процентных пункта по сравнению с аналогичным показателем 2023 года (64,2%); увеличить к концу 2033 года удельный вес обследуемых трубопроводов системы ливневой канализации в общей протяженности трубопроводов системы ливневой канализации города Бердска на 20,5 процентных пункта. по сравнению с аналогичным показателем 2023 года (78,6%); обеспечить к концу 2033 года прирост трубопроводов, с учетом вновь построенных, по водоотведению ливневых стоков на 6,1 процентных пункта по сравнению с аналогичным показателем 2023 года (100%); обеспечить государственный мониторинг водных объектов, анализ сточных вод ливневой канализации города Бердска; повысить качество снабжения населения горячей водой; обеспечить рациональный расход энергоресурсов; обеспечить требуемую температуру воздуха в помещениях ванных комнат; уменьшить к концу 2033 года удельный вес многоквартирных домов без нормативной температуры воды системы горячего водоснабжения города Бердска, которым необходимы ремонт и восстановление трубопроводов общем количестве многоквартирных домов города Бердска, которым необходимы ремонт и восстановление трубопроводов на 13,6 процентных пункта по сравнению с аналогичным показателем 2023 года (100%); Уменьшить к концу 2033 года удельный вес многоквартирных домов без нормативной температуры воды системы горячего водоснабжения города Бердска, которым необходимо строительство новых трубопроводов общем количестве многоквартирных домов города Бердска, которым необходимо строительство новых трубопроводов на 37,0 процентных пункта по сравнению с аналогичным показателем 2023 года (97,5%). обеспечить комфортное проживание граждан; обеспечить к концу 2023 года долю софинансирования в общем объеме средств для проведения капитального ремонта общедомового имущества многоквартирных домов города Бердска, в необходимом и достаточном объеме средств, за счет средств бюджета города Бердска; обеспечить к концу 2033 года снос 12 расселенных аварийных многоквартирных домов; обеспечить реализацию полномочий администрации города Бердска в сфере жилищно-коммунального хозяйства; обеспечить техническое обслуживание и аварийно-диспетчерское прикрытие газопроводов, в том числе и ремонтные мероприятия. |
|  | Электронный адрес размещения муниципальной программы в сети Интернет | www.berdsk.nso.ru/page/31 |

- II. ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ РАЗРАБОТКИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Муниципальная программа определяет цель, задачи и направления развития жилищно-коммунального комплекса на территории города Бердска на период 2024 - 2033 годов, финансовое обеспечение реализации основных мероприятий муниципальной программы, показатели целевых индикаторов ее реализации. Мероприятия муниципальной программы окажут благоприятное влияние на качество жизни населения в связи с улучшением предоставления жилищно-коммунальных услуг и рациональным использованием энергоресурсов на территории города Бердска.

Муниципальная программа направлена на обеспечение надежного и устойчивого обслуживания потребителей коммунальными услугами, снижение уровня износа объектов инженерной инфраструктуры, модернизацию этих объектов путем внедрения ресурсо-, энергосберегающих технологий.

Фактическое состояние жилищно-коммунального комплекса обусловлено его неудовлетворительным финансовым положением, высокой затратностью, долгами населения за потребленные ресурсы, неразвитостью конкурентной среды в сфере управления жилищным комплексом и, как следствие, высокой степенью износа основных фондов.

Планово-предупредительные ремонты сетей и оборудования систем коммунального комплекса, регламентные работы в значительной степени уступают место аварийно-восстановительным работам. Это ведет к еще более ускоренному старению и снижению надежности работы коммунальной инфраструктуры.

В жилищно-коммунальном комплексе накопились системные проблемы, тенденции, развитие которых при сохранении текущей ситуации может усилиться, - это: автомобильные дороги, для сохранения от разрушения которых ежегодно требуется проводить капитальный ремонт и ремонт дорог, соблюдая межремонтные сроки, но в связи с ограниченным выделением денежных средств не соблюдаются межремонтные сроки, что приводит к ухудшению состояния автомобильных дорог, искусственных сооружений и ливневой канализации. Недостаточная протяженность коллекторов усложняет сохранность автодорог от подтопления и разрушения.

Протяженность системы ливневой канализации города Бердска составляет 24,4 км. Функционирование системы ливневой канализации обеспечивают 359 колодцев и дождевых приемников. При этом протяженность автомобильных дорог города Бердска составляет 211,7 км. Для сохранения автомобильных дорог от разрушения ежегодно требуется, проводить капитальный ремонт и ремонт дорог соблюдая межремонтные сроки, но в связи с ограниченным выделением денежных средств не соблюдаются межремонтные сроки, что приводит к ухудшению состояния автомобильных дорог, искусственных сооружений и ливневой канализации. Недостаточная протяженность коллекторов усложняет сохранность автодорог от подтопления и разрушения.

Существующая система ливневой канализации не способна обеспечить водоотведение ливневых стоков в необходимом объеме, в связи со стремительным ростом количества вновь вводимых объектов строительства на территории города Бердска. А также не обеспечивает соблюдения требований действующего законодательства Российской Федерации в части охраны окружающей среды. В первую очередь необходимо выполнить работы по обследованию и разработке проектно-сметной документации на ремонт, капитальный ремонт и строительство системы ливневой канализации. В процессе эксплуатации системы ливневой канализации выделены следующие подтопляемые участки, мероприятия по проектированию и строительству которых необходимо осуществить в первоочередном порядке:

1. Ливневая канализация по ул. Свердлова, пер. Больничный. Улица Свердлова имеет природный уклон и весенний период улица затапливается паводковыми водами, это же явление наблюдается и во время сильных дождей.

2. Ливневая канализация на микрорайоне Северный. Жилой дом по адресу м-н Северный, 23 находится в естественной низине. Для решения вопроса о подтоплении придомовой территории данного дома, необходимо строительство ливневой канализации от данного дома до врезки в существующий трубопровод ливневой канализации по ул. Первомайская. А также необходима ливневая канализация на микрорайоне Северный от хоккейной коробки до ул. Первомайская.

3. Ливневая канализация в микрорайоне Южный для отвода ливневых и талых вод с ул. Рогачева и ул. Ключевая. Очень остро стоит вопрос со строительством ливневой канализации по ул. Рогачева (от ул. Ключевая до ул. Космическая), особенно в весенний паводок, когда вода с аэродрома направляется по микрорайону Южному до ул. Космическая.

3. Ливневая канализация ул. Лунная, 21 и 22.

4. Ливневая канализация ул. Комсомольская, 2, 4, 4Б, 6.

5. Ливневая канализация по ул. Павлова от дома №4/1 до ул. Красная Сибирь.

6. Ливневая канализация от Лицея №6 (ул. М. Горького 7/3) до ул. Ленина. Данная ливневая канализация должна обеспечивать беспрепятственный проход к учебному заведению.

7. Ливневая канализация от микрорайона «Молодежный» и ТЦ «Астор».

8. Устройство открытых каналов и строительство ливневой канализации в районе частных жилых домов по улицам: Орджоникидзе, С. Разина, Чайковского, Советская, Урицкого, Рогачева, Пролетарская, микрорайон Юго-Восточный и района в границах улиц М. Горького, Павлика Морозова, Черняховского, Полевая, Калинина (быстроток и очистные сооружения). В период дождей и паводковых вод происходит подтопление данного района, поскольку находится в естественной низине. Для отвода вод с данной территории необходимо провести комплекс мероприятий по устройству водоотводных каналов и строительству полноценных ливневых канализаций.

9. Ливневая канализация от дома по ул. Горького,51 (пер. Герцена) до ул. Радищева. Здесь необходимо строительство напорной ливневой канализации.

Кроме того, необходимо строительство 4 очистных сооружений с целью уменьшения сброса загрязняющих веществ (железа, нефтепродуктов, взвешенных веществ, БПК полн.) в сбрасываемых сточных водах через выпуски ливневой канализации №№ 1, 2, 3, 4, а также нужно установить приборы учета объема сточных вод на все четыре выпуска ливневой канализации.

В рамках подпрограммы «Восстановление и устройство циркуляционных трубопроводов систем горячего водоснабжения многоквартирных домов города Бердска» муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса города Бердска», утвержденной постановлением администрации города Бердска от 28.04.2015 № 1555 в 2022 году построены новые трубопроводы системы горячего водоснабжения города Бердска от ЦТП 6А к многоквартирным домам по адресу ул. Микрорайон 55, 56, 57, 58, 59, в 2023 году планируется строительство новых трубопроводов от ЦТП 1А к многоквартирным домам по адресу ул. Микрорайон 5, 6.

Данные мероприятия положили начало строительству новых трубопроводов системы горячего водоснабжения города Бердска к домам, в которых циркуляционные водопроводы не были предусмотрены при строительстве тепловых сетей.

Всего необходимо построить ориентировочно 6 546 метров новых трубопроводов системы горячего водоснабжения города Бердска от 19 ЦТП, а именно: ЦТП №6, ЦТП №7, ЦТП №9, ЦТП №17, ЦТП №22, ЦТП 1А, ЦТП 3А, ЦТП 4А, ЦТП 5А, ЦТП №6А, ЦТП «Родина», ЦТП – Боровая, ЦТП № 1Б, ЦТП № 15Б, ЦТП № 20Б, ЦТП № 21Б, ЦТП № 27Б, ЦТП № 40Б для 81 многоквартирного дома.

Необходимо провести ремонтно-восстановительные работы трубопроводов от 12 ЦТП города Бердска ориентировочной протяженностью 4 106 метров, а именно от таких ЦТП, как ЦТП №8, ЦТП №13, ИТП «Гигант», ЦТП №2, ЦТП №2А, ЦТП №7А, ЦТП №9А, ЦТП «Родина», ЦТП №2Б, ЦТП №10Б, ЦТП №11Б, ЦТП № 26Б для 66 многоквартирных домов.

Исходя из приведенных выше данных, на территории города Бердска 20% многоквартирных домов имеют проблемы с циркуляцией горячего водоснабжения: 9% многоквартирных домов нуждаются в ремонте и восстановлении циркуляции горячего водоснабжения, для 11% многоквартирных домов необходимо провести работы по строительству новых циркуляционных трубопроводов систем горячего водоснабжения. Общая протяженность горячих трубопроводов, которую необходимо отремонтировать и построить, ориентировочно составляет 10 652 метра.

Для решения проблем качественного снабжения горячей водой жилищного фонда города Бердска необходимо целевое финансирование, так как средства, выделяемые на проведение текущих ремонтов тепловых сетей, в первую очередь направляются на выполнение мероприятий по поддержанию в исправном состоянии сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения.

На территории города Бердска 11 многоквартирных домов на сжиженном газе по адресам: ул. Ленина,92, ул. Ленина, 96, ул. Ленина, 106, ул. Ленина, 108, ул. Ленина, 110, (Кирова,2), ул. Ленина, 116, ул. Ленина, 130, ул. Ленина, 134, ул. Кирова,1, ул. Кирова, 5, ул. Карла-Маркса, 45.

Необходимые мероприятия в рамках муниципальной программы – это техническое обслуживание и  аварийно-диспетчерское прикрытие газопроводов в МКД, в том числе и ремонтные мероприятия.

В настоящее время газопроводы природного газа подведены ко всем многоквартирным домам. До 2026 года после дополнительного обслуживания внутридомовых сетей будет проведено переключение всех домов со сжиженного на природный газ, который является более безопасным газом, чем сжиженный.

Кроме этого, запланирован перевод Вечного огня в Парке Победы со сжиженного на природный газ с прокладкой газопровода.

Общая площадь многоквартирного жилищного фонда города Бердска по состоянию на 01.07.2023 составляет 2 905 045,4 кв. м, из них муниципальный жилищный фонд общей площадью 23 959,06 кв. м.

В соответствии со статьей 158 Жилищного кодекса Российской Федерации собственник помещения в многоквартирном доме обязан участвовать в расходах на содержание общего имущества в многоквартирном доме соразмерно своей доле в праве общей собственности на это имущество путем внесения платы за содержание и ремонт жилого помещения и взносов на капитальный ремонт.

Так же собственник помещения в многоквартирном доме обязан поддерживать такое помещение в нормальном санитарном состоянии.

В настоящий момент не менее 39 помещений муниципального жилого и нежилого фонда нуждаются в проведении ремонтных мероприятий. В том числе ремонтные мероприятия должны проводиться после разработки проектной документации.

В это же время необходимо проведение мероприятий по разработке проектной документации на снос расселенных многоквартирных аварийных домов и проведение мероприятий по сносу многоквартирных аварийных домов. В настоящий момент признаны аварийными 12 многоквартирных домов, нуждающихся в расселении.

В связи с высокой социальной важностью задачи надлежащего содержания жилищного фонда города Бердска, требуется обеспечение оптимизации процессов планирования текущего ремонта и капитального ремонта. Очередность проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах определяется исходя из критериев, установленных постановлением Правительства Новосибирской области от 14.10.2013 № 436-п «О Порядке применения критериев определения очередности проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Новосибирской области». В первоочередном порядке муниципальной программой предусматривается проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в соответствии с пунктом 3 статьи 168 Жилищного кодекса Российской Федерации.

Реализация указанных критериев должна обеспечить перспективное планирование капитального ремонта жилищного фонда с учетом фактического технического состояния конструктивных элементов многоквартирных домов.

Положения Жилищного кодекса Российской Федерации определяют принципиальный подход к организации капитального ремонта жилищного фонда, в том числе муниципального жилищного фонда.

Учитывая сложность и необходимость в условиях ограниченного финансирования выработки комплексного и системного подхода решения проблем, обеспечивающего кардинальное улучшение качества жизни населения, представляется целесообразным решать существующие проблемы в рамках настоящей муниципальной программы с использованием программно-целевого метода.

Успешное выполнение целей и решение поставленных задач улучшит условия жизни населения и повысит привлекательность города как для проживания, так и для проведения хозяйственной деятельности.

III. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ, ВАЖНЕЙШИЕ ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Система показателей (индикаторов) сформирована с учетом обеспечения возможности проверки и подтверждения достижения целей и решения задач муниципальной программы и включает взаимодополняющие друг друга показатели (индикаторы) реализации муниципальной программы. Цели, задачи и прогнозируемые значения целевых индикаторов представлены в приложении № 1 к муниципальной программе.

Методика расчета целевых индикаторов программы:

1. Удельный вес отремонтированных трубопроводов системы ливневой канализации в общей протяженности трубопроводов системы ливневой канализации города Бердска, значение, значение, %, определяется как:

Р = Р1 / Р2 x 100%,

где Р1 - протяженность отремонтированных трубопроводов системы ливневой канализации города Бердска, значение на 1 января года, следующего за отчетным, в километрах (источник данных - МКУ «УЖКХ»),

Р2 - общая протяженность трубопроводов системы ливневой канализации города Бердска, значение на 1 января года, следующего за отчетным, в километрах (источник данных - МКУ «УЖКХ»).

2. Удельный вес обследованных трубопроводов системы ливневой канализации в общей протяженности трубопроводов системы ливневой канализации города Бердска, значение, %, определяется как:

Н = Н1 / Н2 x 100%,

где Н1 - протяженность обследованных трубопроводов системы ливневой канализации города Бердска, значение на 1 января года, следующего за отчетным, в километрах (источник данных - МКУ «УЖКХ»),

Н2 - общая протяженность трубопроводов системы ливневой канализации города Бердска, значение на 1 января года, следующего за отчетным, в километрах (источник данных - МКУ «УЖКХ»).

3. Прирост трубопроводов по водоотведению ливневых стоков вновь построенных, по отношению к значению 2023 года, значение, %, определяется как:

К = К1 / К2 x 100%,

где К1 - протяженность трубопроводов, с учетом вновь построенных, по водоотведению ливневых стоков города Бердска, значение на 1 января года, следующего за отчетным, в километрах (источник данных - МКУ «УЖКХ»),

К2 - общая протяженность трубопроводов системы ливневой канализации города Бердска, значение на 1 января года, следующего за отчетным, в километрах (источник данных - МКУ «УЖКХ»).

4. Удельный вес многоквартирных домов без нормативной температуры воды системы горячего водоснабжения города Бердска, которым необходимы ремонт и восстановление трубопроводов, значение, %, определяется как:

N = N1 / N2 x 100%,

где N1 - количество многоквартирных домов с отремонтированной и восстановленной системой циркуляции горячего водоснабжения города Бердска, значение на 1 января года, следующего за отчетным, нарастающим итогом, в единицах (источник данных - МКУ «УЖКХ»),

N2 - количество многоквартирных домов без нормативной температуры воды системы горячего водоснабжения города Бердска, которым необходимы ремонт и восстановление трубопроводов, значение на 1 января 2024 года, в единицах (источник данных - МКУ «УЖКХ»).

5. Удельный вес многоквартирных домов без нормативной температуры воды системы горячего водоснабжения города Бердска, которым необходимо строительство новых трубопроводов, значение, значение, %, определяется как:

F = F1 / F2 x 100%,

где F1 - количество многоквартирных домов с построенной системой циркуляции горячего водоснабжения города Бердска, значение на 1 января года, следующего за отчетным, нарастающим итогом, в единицах (источник данных - МКУ «УКС»),

F2 - количество многоквартирных домов без нормативной температуры воды системы горячего водоснабжения города Бердска, которым необходимо строительство новых трубопроводов, значение на 1 января 2024 года, в единицах (источник данных - МКУ «УКС»).

6. Изменение динамики выполнения мероприятий по ремонту муниципального жилого и нежилого фонда города Бердска относительно уровня 2023 года, значение, %, определяется как:

R = R1 / R2 x 100%,

где R1 - выполнение мероприятий по ремонту муниципального жилого и нежилого фонда города Бердска, значение на 1 января года, следующего за отчетным, единицах. (источник данных - МКУ «УЖКХ»),

R2 - выполнение мероприятий по ремонту муниципального жилого и нежилого фонда города Бердска, значение за 2023 год, единицах (источник данных - МКУ «УЖКХ»).

7. Изменение динамики софинансирования в общем объеме средств для проведения капитального ремонта общедомового имущества многоквартирных домов города Бердска за счет средств бюджета города Бердска относительно уровня 2023 года, %, определяется:

Y = Y1 x Y2,

где Y1 - софинансирование в общем объеме средств для проведения капитального ремонта общедомового имущества многоквартирных домов города Бердска за счет средств бюджета города Бердска, значение на 1 января года, следующего за отчетным, в тыс. рублей (источник данных - МКУ «УЖКХ»),

Y2 - софинансирование в общем объеме средств для проведения капитального ремонта общедомового имущества многоквартирных домов города Бердска за счет средств бюджета города Бердска, значение за 2023 год, тыс. рублей (источник данных - МКУ «УЖКХ»).

8. Количество проектов по проведению ремонтных мероприятий муниципального жилого и нежилого фонда по сносу расселенных многоквартирных домов определяется по количеству планируемых к разработке проектов (источник данных - МКУ «УЖКХ»).

9. Количество проектов по сносу расселенных многоквартирных домов определяется по количеству планируемых к разработке проектов (источник данных - МКУ «УЖКХ»).

10. Количество снесенных расселенных многоквартирных домов определяется как количество планируемых к сносу расселенных домов (источник данных - МКУ «УЖКХ»)

IV. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Достижение поставленных целей и задач необходимо осуществлять через систему мероприятий. Система программных мероприятий предполагает проведение комплекса инженерно-изыскательских, проектных, строительных и организационно-технических мероприятий, направленных на совершенствование системы обеспечения комфортных и безопасных условий проживания граждан, создание условий для устойчивого функционирования и развития коммунальной инфраструктуры города Бердска, повышение качества жилищно-коммунальных услуг.

Состав основных мероприятий муниципальной программы определен исходя из необходимости достижения ее целей и задач. Состав мероприятий может корректироваться по мере решения задач муниципальной программы.

Основные мероприятия муниципальной программы представлены в приложении № 2 к муниципальной программе.

V. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Реализация подпрограммных мероприятий муниципальной программы осуществляется за счет средств бюджета города Бердска. Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 975 924,5 тыс. рублей, в том числе:

975 924,5 тыс. рублей – средства бюджета города Бердска;

Объем финансового обеспечения на реализацию:

подпрограммы 1 «Содержание и развитие сети ливневой канализации в городе Бердске» - 131 333,4 тыс. рублей, из них:

- средства местного бюджета города Бердска – 131 333,4 тыс. рублей;

подпрограммы 2 «Строительство и восстановление циркуляционных водопроводов систем горячего водоснабжения многоквартирных домов города Бердска» - 131 869,6 тыс. рублей, из них:

- средства местного бюджета города Бердска – 131 869,6 тыс. рублей;

подпрограммы 3 «Содержание муниципального имущества города Бердска, обеспечение деятельности учреждений сферы ЖКХ» - 712 721,4 тыс. рублей, из них:

- средства местного бюджета города Бердска – 712 721,4 тыс. рублей;

Сводные финансовые затраты представлены в приложении № 3 к муниципальной программе.

VI. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Реализация муниципальной программы позволит достичь следующих результатов:

улучшить качество коммунального обслуживания и повысить комфортность проживания граждан;

довести системы ливневой канализации города Бердска до нормативного состояния;

увеличить к концу 2033 года удельный вес отремонтированных трубопроводов системы ливневой канализации в общей протяженности трубопроводов системы ливневой канализации города Бердска на 6,1 процентных пункта по сравнению с аналогичным показателем 2023 года (65,1%);

увеличить к концу 2033 года удельный вес обследуемых трубопроводов системы ливневой канализации в общей протяженности трубопроводов системы ливневой канализации города Бердска на 20,5 процентных пункта. по сравнению с аналогичным показателем 2023 года (65,1%);

увеличить к концу 2033 года прирост трубопроводов с учетом вновь построенных, по водоотведению ливневых стоков на 6,1 процентных пункта по сравнению с аналогичным показателем 2023 года (100%);

обеспечить государственный мониторинг водных объектов, анализ сточных вод ливневой канализации города Бердска;

повысить качество снабжения населения горячей водой;

обеспечить рациональный расход энергоресурсов;

обеспечить требуемую температуру воздуха в помещениях ванных комнат;

уменьшить к концу 2033 года удельный вес многоквартирных домов без нормативной температуры воды системы горячего водоснабжения города Бердска, которым необходимы ремонт и восстановление трубопроводов общем количестве МКД города Бердска, которым необходимы ремонт и восстановление трубопроводов на 13,6 процентных пунктов по сравнению с аналогичным показателем 2023 года (100%);

уменьшить к концу 2033 года удельный вес многоквартирных домов без нормативной температуры воды системы горячего водоснабжения города Бердска, которым необходимо строительство новых трубопроводов общем количестве МКД города Бердска, которым необходимо строительство новых трубопроводов на 37,0 процентных пункта по сравнению с аналогичным показателем 2023 года (97,5%).

обеспечить комфортное проживание граждан;

обеспечить к концу 2033 года долю софинансирования в общем объеме средств для проведения капитального ремонта общедомового имущества МКД города Бердска, в необходимом и достаточном объеме средств, за счет средств бюджета города Бердска;

обеспечить к концу 2033 года снос 12 расселенных аварийных многоквартирных домов;

обеспечить реализацию полномочий администрации города Бердска в сфере жилищно-коммунального хозяйства;

обеспечить техническое обслуживание и аварийно-диспетчерское прикрытие газопроводов, в том числе и ремонтные мероприятия.

VII. СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ЗА РЕАЛИЗАЦИЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Общее руководство и контроль за ходом реализации муниципальной программы осуществляет руководитель. Формы и методы управления реализацией муниципальной программы определяются заказчиком. При необходимости руководитель заключает муниципальные контракты, обеспечивающие реализацию мероприятий в рамках муниципальной программы, а также организует текущий контроль за их выполнением.

Руководитель контролирует выполнение программных мероприятий, выявляет отклонения от предусмотренных результатов, устанавливает причины и определяет меры по устранению отклонений.

Критерием оценки эффективности реализации муниципальных программ являются численное значение интегральной оценки эффективности реализации муниципальной программы и вывод о динамике ее эффективности.

Вывод об оценке эффективности реализации муниципальной программы (эффективная, недостаточно эффективная, неэффективная) формируется в зависимости от численного значения интегральной оценки.

Интегральная оценка эффективности реализации муниципальной программы (R) рассчитывается по формуле:

R = Iср / Vфин, где:

Iср - интегральная оценка результативности реализации муниципальной программы;

Vфин - уровень финансового обеспечения муниципальной программы.

Интегральная оценка результативности реализации муниципальной программы определяется в процентах и рассчитывается по формуле:

ij - показатель оценки выполнения j-го целевого индикатора;

n - количество целевых индикаторов муниципальной программы.

Показатель оценки выполнения целевого индикатора определяется в процентах и рассчитывается по формуле:

ij = Ij x kj, где:

Ij - индекс результативности целевого индикатора за отчетный период;

kj - весовой коэффициент, присвоенный целевому индикатору.

Индекс результативности целевого индикатора за отчетный период определяется в процентах и рассчитывается по формуле:

I = ((Ifj - Ibj) / (Ipj - Ibj)) x 100%, где:

Ifj - фактическое значение целевого индикатора за отчетный период;

Ibj - базовое значение целевого индикатора - фактическое значение целевого индикатора муниципальной программы на начало отчетного периода;

Ipj - плановое значение целевого индикатора на отчетный период.

Уровень финансового обеспечения муниципальной программы за отчетный период Vфин определяется в процентах и рассчитывается по формуле:

Vфин = (Vf / Vp) x 100%, где:

Vf - фактические затраты, направленные на реализацию муниципальной программы в отчетном периоде с учетом всех источников финансирования (без учета расходов, направленных на погашение кредиторской задолженности за работы, выполненные в год, до начала отчетного);

Vp - запланированный объем финансирования муниципальной программы за счет всех источников финансирования (без учета расходов, запланированных на погашение кредиторской задолженности).

В случае, если расчетное значение уровня финансовой обеспеченности составляет больше 100%, то в расчет интегральной оценки эффективности принимается значение, равное 100 процентам.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к муниципальной программе «Развитие жилищно-коммунального комплекса города Бердска»

Цели, задачи и целевые индикаторы муниципальной программы

| Цель, задачи, требующие решения для достижения цели | Наименование целевого индикатора | Ед. изм. | Значение целевого индикатора, в том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приме-чание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023* | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |  |
| Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса города Бердска» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель муниципальной программы – обеспечение комфортных и безопасных условий проживания граждан, создание условий для устойчивого функционирования и развития коммунальной инфраструктуры города Бердска, повышение качества жилищно-коммунальных услуг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача № 1 муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспечение содержания и развития системы ливневой канализации города Бердска | Удельный вес отремонтированных трубопроводов системы ливневой канализации в общей протяженности трубопроводов системы ливневой канализации города Бердска | % | 58,1 | 58,7 | 59,3 | 59,9 | 60,5 | 61,2 | 61,8 | 62,4 | 63,0 | 63,6 | 64,2 |  |
|  | Удельный вес обследованных трубопроводов системы ливневой канализации в общей протяженности трубопроводов системы ливневой канализации города Бердска | % | 58,1 | 60,1 | 62,2 | 64,2 | 66,3 | 68,3 | 70,4 | 72,4 | 74,5 | 76,5 | 78,6 |  |
|  | Прирост трубопроводов по водоотведению ливневых стоков вновь построенных, по отношению к значению 2023 года | % | 100,0 | 100,6 | 101,2 | 101,8 | 102,5 | 103,1 | 103,7 | 104,3 | 104,9 | 105,5 | 106,1 |  |
| Задача № 2 муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Создание условий для физиологического и психологического комфорта граждан, обеспечение рационального расхода энергоресурсов и приведение к концу 2033 года в нормативное состояние температуры воды системы горячего водоснабжения | Удельный вес многоквартирных домов без нормативной температуры воды системы горячего водоснабжения города Бердска, которым необходимы ремонт и восстановление трубопроводов (циркуляция) | % | 100,0 | 100,0 | 98,5 | 97,0 | 95,5 | 93,9 | 92,4 | 90,9 | 89,4 | 87,9 | 86,4 |  |
|  | Удельный вес многоквартирных домов без нормативной температуры воды системы горячего водоснабжения города Бердска, которым необходимо строительство новых трубопроводов (циркуляция) | % | 97,5 | 93,8 | 90,1 | 86,4 | 82,7 | 79,0 | 75,3 | 71,6 | 67,9 | 64,2 | 60,5 |  |
| Задача № 3 муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспечение сохранности муниципального имущества города Бердска и улучшение комфортности проживания в жилом фонде граждан | Изменение динамики выполнения мероприятий по ремонту муниципального жилого и нежилого фонда города Бердска относительно уровня 2023 года (нарастающим итогом) | % | 0,0 | 2,6 | 5,1 | 7,7 | 10,3 | 12,8 | 15,4 | 17,9 | 23,1 | 28,2 | 33,3 |  |
|  | Изменение динамики софинансирования в общем объеме средств для проведения капитального ремонта общедомового имущества многоквартирных домов города Бердска за счет средств бюджета города Бердска относительно уровня 2023 года | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
|  | Количество проектов по проведению ремонтных мероприятий муниципального жилого и нежилого фонда определяется по количеству планируемых к разработке проектов | ед. | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |  |
|  | Количество проектов по сносу расселенных многоквартирных домов определяется по количеству планируемых к разработке проектов | ед. | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 2,00 |  |
|  | Количество снесенных расселенных многоквартирных домов определяется по количеству планируемых к разработке проектов | ед. | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 2,00 |  |
|  | Техническое обслуживание, текущий ремонт, аварийно-диспетчерское обслуживание групповых резервуарных установок, наружных газопроводов, устройств электрохимзащиты от коррозии | мес. | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | договор с ООО «Новоси-бирск-облгаз» |
|  | Переключение многоквартирных домов со сжиженного на природный газ | ед. | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

«*» Приведено оценочное значение по данным МКУ «УЖКХ».

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к муниципальной программе

«Развитие жилищно-коммунального комплекса города Бердска»

Основные мероприятия муниципальной программы

| Наименование основного мероприятия | Заказчик, ответственный за привлечение средств, исполнители программных мероприятий | Срок реализации | Ожидаемый результат (краткое описание) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса города Бердска» |  |  |  |
| Цель муниципальной программы – обеспечение комфортных и безопасных условий проживания граждан, создание условий для устойчивого функционирования и развития коммунальной инфраструктуры города, повышение качества жилищно-коммунальных услуг |  |  |  |
| Задача 1 муниципальной программы: обеспечение содержания и развития системы ливневой канализации города Бердска |  |  |  |
| Подпрограмма муниципальной программы «Содержание и развитие сети ливневой канализации в городе Бердске» |  |  |  |
| Цель муниципальной подпрограммы: обеспечение содержания и развития системы ливневой канализации города Бердска |  |  |  |
| Задача 1 подпрограммы муниципальной программы: проведение мероприятий по ремонту и капитальному ремонту системы ливневой канализации города Бердска |  |  |  |
| 1.1 Ремонт трубопроводов системы ливневой канализации | МКУ «УЖКХ» | 2024 – 2033 | Увеличить к концу 2033 года удельный вес отремонтированных трубопроводов системы ливневой канализации в общей протяженности трубопроводов системы ливневой канализации города Бердска на 6,1 процентных пункта по сравнению с аналогичным показателем 2023 года (65,1%) |
| 1.2. Капитальный ремонт трубопроводов системы ливневой канализации | МКУ «УЖКХ» | 2024-2033 | Произвести к концу 2033 года капитальный ремонт трубопроводов системы ливневой канализации протяженностью 0,5 км. |
| 1.3. Разработка проектных решений по ремонту и капитальному ремонту системы ливневой канализации | МКУ «УЖКХ» | 2024-2033 | Наличие разработанных проектных решений по ремонту и капитальному ремонту системы ливневой канализации |
| Задача 2 подпрограммы муниципальной программы: проведение мероприятий по содержанию системы ливневой канализации города Бердска |  |  |  |
| 2.1. Обследование трубопроводов системы ливневой канализации | МКУ «УЖКХ» | 2024 – 2033 | Увеличить к концу 2033 года удельный вес обследуемых трубопроводов системы ливневой канализации в общей протяженности трубопроводов системы ливневой канализации города Бердска на 20,5 процентных пункта. по сравнению с аналогичным показателем 2023 года (65,1%) |
| 2.2. Содержание системы ливневой канализации и насосной станции города Бердска | МКУ «УЖКХ» | 2024 – 2033 | Обеспечить содержание системы ливневой канализации города Бердска протяженностью 24,4 км и насосной станции |
| Задача 3 подпрограммы муниципальной программы: проведение мероприятий по строительству новых сетей ливневой канализации города Бердска |  |  |  |
| 3.1. Строительство новых сетей ливневой канализации | МКУ «УКС» | 2024 – 2033 | Увеличить к концу 2033 года прирост трубопроводов с учетом вновь построенных, по водоотведению ливневых стоков на 6,1 процентных пункта по сравнению с аналогичным показателем 2023 года (100%) |
| 3.2. Разработка проектных решений по строительству новых сетей системы ливневой канализации, а так же разработка проектных решений по строительству очистных сооружений | МКУ «УКС» | 2024 – 2033 | Наличие разработанных проектных решений по строительству новых сетей системы ливневой канализации, а так же разработанных проектных решений по строительству очистных сооружений |
| 3.3 Разработка проектных решений по строительству очистных сооружений | МКУ «УКС» | 2024 – 2033 | Наличие разработанных проектных решений по строительству очистных сооружений |
| Задача 4 подпрограммы муниципальной программы: осуществление государственного мониторинга водных объектов, анализ сточных вод ливневой канализации города Бердска |  |  |  |
| 4.1 Осуществление государственного мониторинга водных объектов, анализ сточных вод ливневой канализации города Бердска | МКУ «УЖКХ» | 2024-2033 | Обеспечить проведение анализа нормируемых показателей сточных вод, поступающих в поверхностные водные объекты территории города Бердска |
| Задача 2 муниципальной программы: создание условий для физиологического и психологического комфорта граждан, обеспечение рационального расхода энергоресурсов и приведение к концу 2033 года в нормативное состояние температуры воды системы ГВС города Бердска |  |  |  |
| Подпрограмма муниципальной программы «Строительство и восстановление циркуляционных трубопроводов систем горячего водоснабжения многоквартирных домов города Бердска» |  |  |  |
| - Цель: создание условий для физиологического и психологического комфорта граждан, обеспечение рационального расхода энергоресурсов и приведение к концу 2033 года в нормативное состояние температуры воды системы горячего водоснабжения города Бердска |  |  |  |
| - Задача 1. Проведение ремонтных мероприятий по восстановлению циркуляционных трубопроводов системы горячего водоснабжения |  |  |  |
| 1.1. Ремонт и восстановление циркуляционных трубопроводов системы горячего водоснабжения | МКУ «УЖКХ» | 2024 - 2033 | Повысить качество снабжения населения горячей водой, обеспечить рациональный расход энергоресурсов, обеспечить требуемую температуру воздуха в помещениях ванных комнат; уменьшить к концу 2033 года удельный вес многоквартирных домов без нормативной температуры воды системы горячего водоснабжения города Бердска, которым необходимы ремонт и восстановление трубопроводов общем количестве многоквартирных домов города Бердска, которым необходимы ремонт и восстановление трубопроводов на 13,6 процентный пункт по сравнению с аналогичным показателем 2023 года (100%) |
| 1.2. Разработка проектных решений по проведению ремонтных и восстановительных мероприятий циркуляционных трубопроводов системы горячего водоснабжения | МКУ «УЖКХ» | 2024-2033 | Наличие проектных решений по проведению ремонтных и восстановительных мероприятий циркуляционных трубопроводов системы горячего водоснабжения |
| Задача 2. Проведение мероприятий по строительству новых циркуляционных трубопроводов системы горячего водоснабжения города Бердска |  |  |  |
| 2.1. Строительство новых трубопроводов системы горячего водоснабжения | МКУ «УКС» | 2024-2033 | Уменьшить к концу 2033 года удельный вес многоквартирных домов без нормативной температуры воды системы горячего водоснабжения города Бердска, которым необходимо строительство новых трубопроводов в общем количестве многоквартирных домов города Бердска, которым необходимо строительство новых трубопроводов на 37,0 процентных пункта по сравнению с аналогичным показателем 2023 года (97,5%) |
| 2.2. Разработка проектных решений по строительство новых трубопроводов системы горячего водоснабжения | МКУ «УКС» | 2024-2033 | Наличие проектных решений по проведению строительства новых трубопроводов системы горячего водоснабжения |
| Задача 3 муниципальной программы: обеспечение сохранности муниципального имущества города Бердска и улучшение комфортности проживания в жилом фонде граждан |  |  |  |
| Подпрограмма муниципальной программы «Содержание муниципального имущества города Бердска, обеспечение деятельности учреждений сферы ЖКХ» |  |  |  |
| Цель: Обеспечение сохранности муниципального имущества города Бердска и улучшение комфортности проживания в жилом фонде граждан |  |  |  |
| Задача 1. Обеспечение сохранности муниципального имущества города Бердска и улучшение комфортности проживания в жилом фонде граждан |  |  |  |
| 1.1 Содержание и ремонт муниципального жилого и нежилого фонда города Бердска | МКУ «УЖКХ» | 2024-2033 | Обеспечить комфортное проживание и нахождение граждан в муниципальном жилом и нежилом фонде |
| 1.2 Разработка проектных решений по проведению ремонтных мероприятий муниципального жилого и нежилого фонда | МКУ «УЖКХ» | 2024-2033 | Обеспечить к концу 2033 года разработку 10 проектов по проведению ремонтных мероприятий муниципального жилого и нежилого фонда |
| Задача 2. Внесение взносов за проведение капитального ремонта общедомового имущества за помещения, которые находятся в муниципальной собственности города Бердска |  |  |  |
| 2.1 Внесение взносов за проведение капитального ремонта общедомового имущества многоквартирных домов | Администрация города Бердска, МКУ «УЖКХ» | 2024 – 2033 | Обеспечить к концу 2033 года долю софинансирования в общем объеме средств для проведения капитального ремонта общедомового имущества многоквартирных домов города Бердска, в необходимом и достаточном объеме средств, за счет средств бюджета города Бердска. |
| Задача 3. Обеспечение работ по сносу расселенных аварийных многоквартирных домов |  |  |  |
| 3.1. Разработка проектных решений по сносу расселенных аварийных многоквартирных домов | МКУ «УЖКХ» | 2024 – 2033 | Обеспечить к концу 2033 года разработку 12 проектов по сносу расселенных аварийных многоквартирных домов |
| 3.2. Снос расселенных аварийных многоквартирных домов | МКУ «УЖКХ» | 2024 – 2033 | Обеспечить к концу 2033 года снос 12 расселенных аварийных многоквартирных домов |
| Задача 4. Обеспечение деятельности учреждений сферы ЖКХ города Бердска. |  |  |  |
| 4.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных казенных учреждений | МКУ «УЖКХ» | 2024 – 2033 | Обеспечить реализацию полномочий администрации города Бердска в сфере жилищно-коммунального хозяйства |
| Задача 5. Проведение мероприятий по техническому обслуживанию и аварийно-диспетчерскому прикрытию газопроводов |  |  |  |
| 5.1. Техническое обслуживание и аварийно-диспетчерское прикрытие газопроводов, в том числе и ремонтные мероприятия | МКУ «УЖКХ», МКУ «УКС» | 2024 – 2033 | Обеспечить техническое обслуживание и аварийно-диспетчерское прикрытие газопроводов, в том числе и ремонтные мероприятий |
| 5.2. Корректировка схемы газопроводов города Бердска | МКУ «УКС» | 2024 – 2033 | Обеспечить ежегодную корректировку схемы газопроводов города Бердска |
| 5.3. Перевод Вечного огня в Парке победы со сжиженного на природный газ с прокладкой газопровода | МКУ «УЖКХ» | 2024 – 2033 | Обеспечить к концу 2033 года Перевод Вечного огня в Парке победы со сжиженного на природный газ с прокладкой газопровода, в том числе с разработкой проектной документации |

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к муниципальной программе

«Развитие жилищно-коммунального

комплекса города Бердска»

#### Сводные финансовые затраты муниципальной программы

| Источники и объемы расходов по программе | Финансовые затраты, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | в том числе по годам реализации программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Всего финансовых затрат, в том числе из: | 975924,5 | 75094,7 | 79259,4 | 83775,0 | 88561,5 | 93635,2 | 99013,3 | 104714,1 | 110756,9 | 117162,3 | 123952,1 |  |
| федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| областного бюджета НСО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| местного бюджета: | 975924,5 | 75094,7 | 79259,4 | 83775,0 | 88561,5 | 93635,2 | 99013,3 | 104714,1 | 110756,9 | 117162,3 | 123952,1 |  |
| внебюджетных источников, в том числе счет инициативного бюджетирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |

Объемы финансирования муниципальной программы подлежат ежегодному приведению в соответствие с решением Совета депутатов города Бердска о бюджете на очередной год и плановый период в сроки, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации.

В ходе исполнения бюджета города Бердска показатели финансового обеспечения реализации муниципальной программы могут отличаться от показателей, утвержденных в составе муниципальной программы, в пределах и по основаниям, которые предусмотрены бюджетным законодательством Российской Федерации для включения изменений в сводную бюджетную роспись бюджета города Бердска.

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

к муниципальной программе

«Развитие жилищно-коммунального

комплекса в городе Бердске»

I. ПАСПОРТ

подпрограммы «Содержание и развитие сети ливневой канализации в городе Бердске» муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Бердске»

| Наименование подпрограммы | Содержание и развитие сети ливневой канализации в городе Бердске (далее - подпрограмма) |
| --- | --- |
| Заказчик подпрограммы | МКУ «УЖКХ» |
| Руководитель подпрограммы | Директор МКУ «УЖКХ» |
| Цели и задачи подпрограммы | Цель - обеспечение содержания и развития системы ливневой канализации города Бердска. Задачи: проведение мероприятий по ремонту и капитальному ремонту системы ливневой канализации города Бердска; проведение мероприятий по содержанию системы ливневой канализации города Бердска; проведение мероприятий по строительству новых сетей ливневой канализации города Бердска; осуществление государственного мониторинга водных объектов, анализ сточных вод ливневой канализации города Бердска; |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | 2024 – 2033 годы |
| Источники финансирования подпрограммы | Общий объем финансирования подпрограммы муниципальной программы составляет 131 333,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 2024 год - 9 964,0 тыс. рублей; 2025 год - 10 561,8 тыс. рублей; 2026 год - 11 195,6 тыс. рублей; 2027 год - 11 867,3 тыс. рублей; 2028 год - 12 579,3 тыс. рублей; 2029 год - 13 334,1 тыс. рублей; 2030 год - 14 134,1 тыс. рублей; 2031 год - 14 982,2 тыс. рублей; 2032 год - 15 881,1 тыс. рублей; 2033 год – 16 834,0 тыс. рублей. Ежегодный объем финансирования определяется утвержденным в бюджете города Бердска объемом бюджетных ассигнований на реализацию программы. Источники финансирования – местный бюджет города Бердска. |
| Ожидаемые конечные результаты подпрограммы | Ожидаемые результаты реализации подпрограммы: улучшить качество коммунального обслуживания и повысить комфортность проживания граждан; довести системы ливневой канализации города Бердска до нормативного состояния; увеличить к концу 2033 года удельный вес отремонтированных трубопроводов системы ливневой канализации в общей протяженности трубопроводов системы ливневой канализации города Бердска на 6,9 процентных пункта по сравнению с аналогичным показателем 2023 года (65,1%); увеличить к концу 2033 года удельный вес обследуемых трубопроводов системы ливневой канализации в общей протяженности трубопроводов системы ливневой канализации города Бердска на 23,0 процентных пункта по сравнению с аналогичным показателем 2023 года (65,1%); увеличить к концу 2033 года прирост трубопроводов с учетом вновь построенных, по водоотведению ливневых стоков на 6,9 процентных пункта по сравнению с аналогичным показателем 2023 года (100%); обеспечить государственный мониторинг водных объектов, анализ сточных вод ливневой канализации города Бердска. |

II. ХАРАКТЕРИСТИКА СФЕРЫ ДЕЙСТВИЯ ПОДПРОГРАММЫ

Протяженность системы ливневой канализации города Бердска составляет 24,4 км. Функционирование системы ливневой канализации обеспечивают 359 колодцев и дождевых приемников. При этом протяженность автомобильных дорог города Бердска составляет 211,7 км. Для сохранения автомобильных дорог от разрушения ежегодно требуется, проводить капитальный ремонт и ремонт дорог соблюдая межремонтные сроки, но в связи с ограниченным выделением денежных средств не соблюдаются межремонтные сроки, что приводит к ухудшению состояния автомобильных дорог, искусственных сооружений и ливневой канализации. Недостаточная протяженность коллекторов усложняет сохранность автодорог от подтопления и разрушения.

Существующая система ливневой канализации не способна обеспечить водоотведение ливневых стоков в необходимом объеме, в связи со стремительным ростом количества вновь вводимых объектов строительства на территории города Бердска. А также не обеспечивает соблюдения требований действующего законодательства Российской Федерации в части охраны окружающей среды. В первую очередь необходимо выполнить работы по обследованию и разработке проектно-сметной документации на ремонт, капитальный ремонт и строительство системы ливневой канализации. В процессе эксплуатации системы ливневой канализации выделены следующие подтопляемые участки, мероприятия по проектированию и строительству которых необходимо осуществить в первоочередном порядке:

1. Ливневая канализация по ул. Свердлова, пер. Больничный. Улица Свердлова имеет природный уклон и весенний период улица затапливается паводковыми водами, это же явление наблюдается и во время сильных дождей.

2. Ливневая канализация на микрорайоне Северный. Жилой дом по адресу м-н Северный, 23 находится в естественной низине. Для решения вопроса о подтоплении придомовой территории данного дома, необходимо строительство ливневой канализации от данного дома до врезки в существующий трубопровод ливневой канализации по ул. Первомайская. А также необходима ливневая канализация на микрорайоне Северный от хоккейной коробки до ул. Первомайская.

3. Ливневая канализация в микрорайоне Южный для отвода ливневых и талых вод с ул. Рогачева и ул. Ключевая. Очень остро стоит вопрос со строительством ливневой канализации по ул. Рогачева (от ул. Ключевая до ул. Космическая), особенно в весенний паводок, когда вода с аэродрома направляется по микрорайону Южному до ул. Космическая.

3. Ливневая канализация ул. Лунная, 21 и 22.

4. Ливневая канализация ул. Комсомольская, 2, 4, 4Б, 6.

5. Ливневая канализация по ул. Павлова от дома №4/1 до ул. Красная Сибирь.

6. Ливневая канализация от Лицея №6 (ул. М. Горького 7/3) до ул. Ленина. Данная ливневая канализация должна обеспечивать беспрепятственный проход к учебному заведению.

7. Ливневая канализация от микрорайона «Молодежный» и ТЦ «Астор».

8. Устройство открытых каналов и строительство ливневой канализации в районе частных жилых домов по улицам: Орджоникидзе, С. Разина, Чайковского, Советская, Урицкого, Рогачева, Пролетарская, микрорайон Юго-Восточный и района в границах улиц М. Горького, Павлика Морозова, Черняховского, Полевая, Калинина (быстроток и очистные сооружения). В период дождей и паводковых вод происходит подтопление данного района, поскольку находится в естественной низине. Для отвода вод с данной территории необходимо провести комплекс мероприятий по устройству водоотводных каналов и строительству полноценных ливневых канализаций.

9. Ливневая канализация от дома по ул. Горького,51 (пер. Герцена) до ул. Радищева. Здесь необходимо строительство напорной ливневой канализации.

Кроме того, необходимо строительство 4 очистных сооружений с целью уменьшения сброса загрязняющих веществ (железа, нефтепродуктов, взвешенных веществ, БПК полн.) в сбрасываемых сточных водах через выпуски ливневой канализации №№ 1, 2, 3, 4, а также нужно установить приборы учета объема сточных вод на все четыре выпуска ливневой канализации.

III. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

Система подпрограммных мероприятий предполагает проведение комплекса инженерно-изыскательских, проектных, строительных и организационно-технических мероприятий, направленных на развитие системы ливневой канализации и устранение дефицита мощности по водоотведению ливневых стоков в городе Бердске.

Основные мероприятия подпрограммы представлены в приложении к подпрограмме.

IV.ОЖИДАЕМЫЕ И КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПОДПРОГРАММЫ

Эффект от выполнения подпрограммы имеет прежде всего социальную направленность. Реализация мероприятий подпрограммы позволит:

улучшить качество коммунального обслуживания и повысить комфортность проживания граждан;

довести системы ливневой канализации города Бердска до нормативного состояния;

увеличить к концу 2033 года удельный вес отремонтированных трубопроводов системы ливневой канализации в общей протяженности трубопроводов системы ливневой канализации города Бердска на 6,9 процентных пункта по сравнению с аналогичным показателем 2023 года (65,1%);

увеличить к концу 2033 года удельный вес обследуемых трубопроводов системы ливневой канализации в общей протяженности трубопроводов системы ливневой канализации города Бердска на 23,0 процентных пункта. по сравнению с аналогичным показателем 2023 года (65,1%);

увеличить к концу 2033 года прирост трубопроводов с учетом вновь построенных, по водоотведению ливневых стоков на 6,9 процентных пункта по сравнению с аналогичным показателем 2023 года (100%);

обеспечить государственный мониторинг водных объектов, анализ сточных вод ливневой канализации города Бердска.

ПРИЛОЖЕНИЕ к подпрограмме «Развитие сети ливневой канализации в городе Бердске»

Основные мероприятия муниципальной подпрограммы

| Наименование основного мероприятия | Заказчик, ответственный за привлечение средств, исполнители программных мероприятий | Срок реализации | Ожидаемый результат (краткое описание) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Цель: Обеспечение содержания и развития системы ливневой канализации города Бердска |  |  |  |
| Задача 1. Проведение мероприятий по ремонту и капитальному ремонту системы ливневой канализации города Бердска |  |  |  |
| 1.1 Ремонт трубопроводов системы ливневой канализации | МКУ «УЖКХ» | 2024 – 2033 | Увеличить к концу 2033 года удельный вес отремонтированных трубопроводов системы ливневой канализации в общей протяженности трубопроводов системы ливневой канализации города Бердска на 6,1 процентных пункта по сравнению с аналогичным показателем 2023 года (65,1%) |
| 1.2. Капитальный ремонт трубопроводов системы ливневой канализации | МКУ «УЖКХ» | 2024-2033 | Произвести к концу 2033 года капитальный ремонт трубопроводов системы ливневой канализации протяженностью 0,5 км. |
| 1.3. Разработка проектных решений по ремонту и капитальному ремонту системы ливневой канализации | МКУ «УЖКХ» | 2024-2033 | Наличие разработанных проектных решений по ремонту и капитальному ремонту системы ливневой канализации |
| Задача 2. Проведение мероприятий по содержанию системы ливневой канализации города Бердска |  |  |  |
| 2.1. Обследование трубопроводов системы ливневой канализации | МКУ «УЖКХ» | 2024 – 2033 | Увеличить к концу 2033 года удельный вес обследуемых трубопроводов системы ливневой канализации в общей протяженности трубопроводов системы ливневой канализации города Бердска на 20,5 процентных пункта. по сравнению с аналогичным показателем 2023 года (65,1%) |
| 2.2. Содержание системы ливневой канализации и насосной станции города Бердска | МКУ «УЖКХ» | 2024 – 2033 | Обеспечить содержание системы ливневой канализации города Бердска протяженностью 24,4 км и насосной станции |
| Задача 3. Проведение мероприятий по строительству новых сетей ливневой канализации города Бердска |  |  |  |
| 3.1. Строительство новых сетей ливневой канализации | МКУ «УКС» | 2024 – 2033 | Увеличить к концу 2033 года прирост трубопроводов с учетом вновь построенных, по водоотведению ливневых стоков на 6,1 процентных пункта по сравнению с аналогичным показателем 2023 года (100%) |
| 3.2. Разработка проектных решений по строительству новых сетей системы ливневой канализации, а так же разработка проектных решений по строительству очистных сооружений | МКУ «УКС» | 2024 – 2033 | Наличие разработанных проектных решений по строительству новых сетей системы ливневой канализации, а так же разработанных проектных решений по строительству очистных сооружений |
| 3.3 Разработка проектных решений по строительству очистных сооружений | МКУ «УКС» | 2024 – 2033 | Наличие разработанных проектных решений по строительству очистных сооружений |
| Задача 4. Осуществление государственного мониторинга водных объектов, анализ сточных вод ливневой канализации города Бердска |  |  |  |
| 4.1 Осуществление государственного мониторинга водных объектов, анализ сточных вод ливневой канализации города Бердска | МКУ «УЖКХ» | 2024-2033 | Обеспечить проведение анализа нормируемых показателей сточных вод, поступающих в поверхностные водные объекты территории города Бердска |

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 к муниципальной программе «Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Бердске»

I. ПАСПОРТ

подпрограммы «Строительство и восстановление циркуляционных

трубопроводов систем горячего водоснабжения многоквартирных

домов города Бердска» муниципальной программы «Развитие

жилищно-коммунального комплекса в городе Бердске»

| Наименование подпрограммы | Строительство и восстановление циркуляционных трубопроводов систем горячего водоснабжения многоквартирных домов города Бердска (далее - подпрограмма) |
| --- | --- |
| Заказчик подпрограммы | МКУ «УЖКХ» |
| Руководитель подпрограммы | Директор МКУ «УЖКХ» |
| Цели и задачи подпрограммы | Цель - создание условий для физиологического и психологического комфорта граждан, обеспечение рационального расхода энергоресурсов и приведение к концу 2033 года в нормативное состояние температуры воды системы горячего водоснабжения города Бердска. Задачи: проведение ремонтных мероприятий по восстановлению циркуляционных трубопроводов системы ГВС города Бердска; проведение мероприятий по строительству новых циркуляционных трубопроводов системы ГВС города Бердска. |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | 2024 – 2033 годы |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы | Общий объем финансирования подпрограммы муниципальной программы составляет 131 869,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 2024 год – 10 092,7 тыс. рублей; 2025 год – 10 597,3 тыс. рублей; 2026 год – 11 233,1 тыс. рублей; 2027 год – 11 907,1 тыс. рублей; 2028 год – 12 621,6 тыс. рублей; 2029 год – 13 378,8 тыс. рублей; 2030 год – 14 181,6 тыс. рублей; 2031 год – 15 032,5 тыс. рублей; 2032 год – 15 934,4 тыс. рублей; 2033 год – 16 890,5 тыс. рублей Источники финансирования - бюджет города Бердска. Ежегодный объем финансирования определяется утвержденным в бюджете города Бердска объемом бюджетных ассигнований на реализацию программы |
| Ожидаемые конечные результаты подпрограммы | При реализации подпрограммы планируется: повысить качество снабжения населения горячей водой; обеспечить рациональный расход энергоресурсов; обеспечить требуемую температуру воздуха в помещениях ванных комнат; уменьшить к концу 2033 года удельный вес многоквартирных домов без нормативной температуры воды системы горячего водоснабжения города Бердска, которым необходимы ремонт и восстановление трубопроводов общем количестве многоквартирных домов города Бердска, которым необходимы ремонт и восстановление трубопроводов на 13,6 процентный пункт по сравнению с аналогичным показателем 2023 года (100%); уменьшить к концу 2033 года удельный вес многоквартирных домов без нормативной температуры воды системы горячего водоснабжения города Бердска, которым необходимо строительство новых трубопроводов общем количестве многоквартирных домов города Бердска, которым необходимо строительство новых трубопроводов на 37,0 процентных пункта по сравнению с аналогичным показателем 2023 года (97,5%). |

II. ХАРАКТЕРИСТИКА СФЕРЫ ДЕЙСТВИЯ ПОДПРОГРАММЫ

В рамках подпрограммы «Восстановление и устройство циркуляционных трубопроводов систем горячего водоснабжения многоквартирных домов города Бердска» муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса города Бердска», утвержденной постановлением администрации города Бердска от 28.04.2015 № 1555 в 2022 году построены новые трубопроводы системы горячего водоснабжения города Бердска от ЦТП 6А к многоквартирным домам по адресу ул. Микрорайон 55, 56, 57, 58, 59, в 2023 году планируется строительство новых трубопроводов от ЦТП 1А к многоквартирным домам по адресу ул. Микрорайон 5, 6.

Данные мероприятия положили начало строительству новых трубопроводов системы горячего водоснабжения города Бердска к домам, в которых циркуляционные водопроводы не были предусмотрены при строительстве тепловых сетей.

Всего необходимо построить ориентировочно 6 546 метров новых трубопроводов системы горячего водоснабжения города Бердска от 19 ЦТП, а именно: ЦТП №6, ЦТП №7, ЦТП №9, ЦТП №17, ЦТП №22, ЦТП 1А, ЦТП 3А, ЦТП 4А, ЦТП 5А, ЦТП №6А, ЦТП «Родина», ЦТП – Боровая, ЦТП № 1Б, ЦТП № 15Б, ЦТП № 20Б, ЦТП № 21Б, ЦТП № 27Б, ЦТП № 40Б для 81 многоквартирного дома.

Необходимо провести ремонтно-восстановительные работы трубопроводов от 12 ЦТП города Бердска ориентировочной протяженностью 4 106 метров, а именно от таких ЦТП, как ЦТП №8, ЦТП №13, ИТП «Гигант», ЦТП №2, ЦТП №2А, ЦТП №7А, ЦТП №9А, ЦТП «Родина», ЦТП №2Б, ЦТП №10Б, ЦТП №11Б, ЦТП № 26Б для 66 многоквартирных домов.

Исходя из приведенных выше данных, на территории города Бердска 20% многоквартирных домов имеют проблемы с циркуляцией горячего водоснабжения: 9% многоквартирных домов нуждаются в ремонте и восстановлении циркуляции горячего водоснабжения, для 11% многоквартирных домов необходимо провести работы по строительству новых циркуляционных трубопроводов систем горячего водоснабжения. Общая протяженность горячих трубопроводов, которую необходимо отремонтировать и построить, ориентировочно составляет 10 652 метра.

Для решения проблем качественного снабжения горячей водой жилищного фонда города Бердска необходимо целевое финансирование, так как средства, выделяемые на проведение текущих ремонтов тепловых сетей, в первую очередь направляются на выполнение мероприятий по поддержанию в исправном состоянии сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения.

III. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

Система подпрограммных мероприятий предполагает проведение комплекса инженерно-изыскательских, проектных, строительных и организационно-технических мероприятий, направленных на строительство и восстановление циркуляционных трубопроводов систем горячего водоснабжения многоквартирных домов города Бердска.

Основные мероприятия подпрограммы представлены в приложении к подпрограмме.

IV. ОЖИДАЕМЫЕ И КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПОДПРОГРАММЫ

При реализации подпрограммы планируется:

повысить качество снабжения населения горячей водой;

обеспечить рациональный расход энергоресурсов;

обеспечить требуемую температуру воздуха в помещениях ванных комнат;

уменьшить к концу 2033 года удельный вес многоквартирных домов без нормативной температуры воды системы горячего водоснабжения города Бердска, которым необходимы ремонт и восстановление трубопроводов общем количестве многоквартирных домов города Бердска, которым необходимы ремонт и восстановление трубопроводов на 13,6 процентный пункт по сравнению с аналогичным показателем 2023 года (100%);

уменьшить к концу 2033 года удельный вес многоквартирных домов без нормативной температуры воды системы горячего водоснабжения города Бердска, которым необходимо строительство новых трубопроводов общем количестве многоквартирных домов города Бердска, которым необходимо строительство новых трубопроводов на 37,0 процентных пункта по сравнению с аналогичным показателем 2023 года (97,5%).

ПРИЛОЖЕНИЕ к подпрограмме «Строительство и восстановление циркуляционных трубопроводов систем горячего водоснабжения многоквартирных - домов города Бердска»

Основные мероприятия муниципальной подпрограммы

| Наименование основного мероприятия | Заказчик, ответственный за привлечение средств, исполнители программных мероприятий | Срок реализации | Ожидаемый результат (краткое описание) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| - Цель: создание условий для физиологического и психологического комфорта граждан, обеспечение рационального расхода энергоресурсов и приведение к концу 2033 года в нормативное состояние температуры воды системы горячего водоснабжения города Бердска |  |  |  |
| - Задача 1. Проведение ремонтных мероприятий по восстановлению циркуляционных трубопроводов системы горячего водоснабжения |  |  |  |
| 1.1. Ремонт и восстановление циркуляционных трубопроводов системы горячего водоснабжения | МКУ «УЖКХ» | 2024 - 2033 | Повысить качество снабжения населения горячей водой, обеспечить рациональный расход энергоресурсов, обеспечить требуемую температуру воздуха в помещениях ванных комнат; уменьшить к концу 2033 года удельный вес многоквартирных домов без нормативной температуры воды системы горячего водоснабжения города Бердска, которым необходимы ремонт и восстановление трубопроводов общем количестве многоквартирных домов города Бердска, которым необходимы ремонт и восстановление трубопроводов на 13,6 процентный пункт по сравнению с аналогичным показателем 2023 года (100%) |
| 1.2. Разработка проектных решений по проведению ремонтных и восстановительных мероприятий циркуляционных трубопроводов системы горячего водоснабжения | МКУ «УЖКХ» | 2024-2033 | Наличие проектных решений по проведению ремонтных и восстановительных мероприятий циркуляционных трубопроводов системы горячего водоснабжения |
| Задача 2. Проведение мероприятий по строительству новых циркуляционных трубопроводов системы горячего водоснабжения города Бердска |  |  |  |
| 2.1. Строительство новых трубопроводов системы горячего водоснабжения | МКУ «УКС» | 2024-2033 | Уменьшить к концу 2033 года удельный вес многоквартирных домов без нормативной температуры воды системы горячего водоснабжения города Бердска, которым необходимо строительство новых трубопроводов общем количестве многоквартирных домов города Бердска, которым необходимо строительство новых трубопроводов на 37,0 процентных пункта по сравнению с аналогичным показателем 2023 года (97,5%) |
| 2.2. Разработка проектных решений по строительство новых трубопроводов системы горячего водоснабжения | МКУ «УКС» | 2024-2033 | Наличие проектных решений по проведению строительство новых трубопроводов системы горячего водоснабжения |

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 к муниципальной программе «Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Бердске»

I. ПАСПОРТ

подпрограммы «Содержание муниципального имущества города Бердска, обеспечение деятельности учреждений сферы ЖКХ» муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Бердске»

| Наименование подпрограммы | Содержание муниципального имущества города Бердска, обеспечение деятельности учреждений сферы ЖКХ (далее - подпрограмма) |
| --- | --- |
| Заказчик (заказчик-координатор) подпрограммы | МКУ «УЖКХ» |
| Руководитель подпрограммы | Директор МКУ «УЖКХ» |
| Цели и задачи подпрограммы | Цель - обеспечение сохранности муниципального имущества города Бердска и улучшение комфортности проживания в жилом фонде граждан Задачи: обеспечение сохранности муниципального имущества города Бердска; внесение взносов за проведения капитального ремонта общедомового имущества МКД за помещения, которые находятся в муниципальной собственности города Бердска; обеспечение работ по сносу расселенных аварийных многоквартирных домов; обеспечение деятельности учреждений сферы ЖКХ города Бердска; проведение мероприятий по техническому обслуживанию и аварийно-диспетчерскому прикрытию газопроводов |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | 2024 – 2033 годы |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы | Общий объем финансирования подпрограммы муниципальной программы составляет 712 721,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 2024 год – 55 038,0 тыс. рублей; 2025 год – 58 100,3 тыс. рублей; 2026 год – 61 346,3 тыс. рублей; 2027 год – 64 787,1 тыс. рублей; 2028 год – 68 434,3 тыс. рублей; 2029 год – 72 300,4 тыс. рублей; 2030 год – 76 398,4 тыс. рублей; 2031 год – 80 742,3 тыс. рублей; 2032 год – 85 346,8 тыс. рублей; 2033 год – 90 227,6 тыс. рублей; Ежегодный объем финансирования определяется утвержденным в бюджете города Бердска объемом бюджетных ассигнований на реализацию программы. Источники финансирования – местный бюджет города Бердска. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | При реализации подпрограммы планируется: обеспечить комфортное проживание граждан; обеспечить к концу 2023 года долю софинансирования в общем объеме средств на проведение капитального ремонта общедомового имущества многоквартирных домов города Бердска, в необходимом и достаточном объеме средств, за счет средств бюджета города Бердска; обеспечить к концу 2033 года снос 12 расселенных аварийных многоквартирных домов; обеспечить реализацию полномочий администрации города Бердска в сфере жилищно-коммунального хозяйства; обеспечить техническое обслуживание и аварийно-диспетчерское прикрытие газопроводов, в том числе и ремонтные мероприятия. |

II. ХАРАКТЕРИСТИКА СФЕРЫ ДЕЙСТВИЯ ПОДПРОГРАММЫ

Общая площадь многоквартирного жилищного фонда города Бердска по состоянию на 01.07.2023 составляет 2 905 045,4 кв. м, из них муниципальный жилищный фонд общей площадью 23 959,06 кв. м.

В соответствии со статьей 158 Жилищного кодекса Российской Федерации собственник помещения в многоквартирном доме обязан участвовать в расходах на содержание общего имущества в многоквартирном доме соразмерно своей доле в праве общей собственности на это имущество путем внесения платы за содержание и ремонт жилого помещения и взносов на капитальный ремонт.

Так же собственник помещения в многоквартирном доме обязан поддерживать такое помещение в нормальном санитарном состоянии.

В настоящий момент не менее 39 помещений муниципального жилого и нежилого фонда нуждаются в проведении ремонтных мероприятий. В том числе ремонтные мероприятия должны проводиться после разработки проектной документации.

В это же время необходимо проведение мероприятий по разработке проектной документации на снос расселенных многоквартирных аварийных домов и проведение мероприятий по сносу многоквартирных аварийных домов. В настоящий момент признаны аварийными 12 многоквартирных домов, нуждающихся в расселении.

В связи с высокой социальной важностью задачи надлежащего содержания жилищного фонда города Бердска, требуется обеспечение оптимизации процессов планирования текущего ремонта и капитального ремонта. Очередность проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах определяется исходя из критериев, установленных постановлением Правительства Новосибирской области от 14.10.2013 № 436-п «О Порядке применения критериев определения очередности проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Новосибирской области». В первоочередном порядке муниципальной программой предусматривается проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в соответствии с пунктом 3 статьи 168 Жилищного кодекса Российской Федерации.

Реализация указанных критериев должна обеспечить перспективное планирование капитального ремонта жилищного фонда с учетом фактического технического состояния конструктивных элементов многоквартирных домов.

Положения Жилищного кодекса Российской Федерации определяют принципиальный подход к организации капитального ремонта жилищного фонда, в том числе муниципального жилищного фонда.

Принимая во внимание необходимость упорядочения мероприятий по планированию и организации капитального ремонта в условиях реализации Жилищного кодекса Российской Федерации, дальнейшее выполнение капитального ремонта жилого и нежилого фондов, в том числе муниципального жилого и нежилого фондов, а так же проведение ремонтных мероприятий муниципального жилого и нежилого фондов, необходимо осуществлять программно-целевым методом в рамках подпрограммы, обеспеченной соответствующим финансированием, а также системой планирования и контроля.

III. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

Система подпрограммных мероприятий предполагает проведение комплекса инженерно-изыскательских, проектных, строительных и организационно-технических мероприятий, направленных на содержание муниципального имущества города Бердска.

Основные мероприятия подпрограммы представлены в приложении к подпрограмме.

IV. ОЖИДАЕМЫЕ И КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПОДПРОГРАММЫ

Эффект от выполнения подпрограммы имеет прежде всего социальную направленность. Реализация мероприятий подпрограммы позволит:

обеспечить комфортное проживание граждан;

обеспечить к концу 2033 года долю софинансирования в общем объеме средств для проведения капитального ремонта общедомового имущества многоквартирных домов города Бердска, в необходимом и достаточном объеме средств, за счет средств бюджета города Бердска;

обеспечить к концу 2033 года снос 12 расселенных аварийных многоквартирных домов;

обеспечить реализацию полномочий администрации города Бердска в сфере жилищно-коммунального хозяйства;

обеспечить техническое обслуживание и аварийно-диспетчерское прикрытие газопроводов, в том числе и ремонтные мероприятия.

ПРИЛОЖЕНИЕ - к подпрограмме «Содержание муниципального имущества города Бердска, обеспечение деятельности учреждений сферы ЖКХ»

Основные мероприятия муниципальной подпрограммы

| Наименование основного мероприятия | Заказчик, ответственный за привлечение средств, исполнители программных мероприятий | Срок реализации | Ожидаемый результат (краткое описание) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Цель: Обеспечение сохранности муниципального имущества города Бердска и улучшение комфортности проживания в жилом фонде граждан |  |  |  |
| Задача 1. Обеспечение сохранности муниципального имущества города Бердска и улучшение комфортности проживания в жилом фонде граждан |  |  |  |
| 1.1 Содержание и ремонт муниципального жилого и нежилого фонда города Бердска | МКУ «УЖКХ» | 2024-2033 | Обеспечить комфортное проживание и нахождение граждан в муниципальном жилом и нежилом фонде |
| 1.2 Разработка проектных решений по проведению ремонтных мероприятий муниципального жилого и нежилого фонда | МКУ «УЖКХ» | 2024-2033 | Обеспечить к концу 2033 года разработку 10 проектов по проведению ремонтных мероприятий муниципального жилого и нежилого фонда |
| Задача 2. Внесение взносов за проведение капитального ремонта общедомового имущества за помещения, которые находятся в муниципальной собственности города Бердска |  |  |  |
| 2.1 Внесение взносов за проведение капитального ремонта общедомового имущества многоквартирных домов | Администрация города Бердска, МКУ «УЖКХ» | 2024 – 2033 | Обеспечить к концу 2033 года долю софинансирования в общем объеме средств для проведения капитального ремонта общедомового имущества многоквартирных домов города Бердска, в необходимом и достаточном объеме средств, за счет средств бюджета города Бердска. |
| Задача 3. Обеспечение работ по сносу расселенных аварийных многоквартирных домов |  |  |  |
| 3.1. Разработка проектных решений по сносу расселенных аварийных многоквартирных домов | МКУ «УЖКХ» | 2024 – 2033 | Обеспечить к концу 2033 года разработку 12 проектов по сносу расселенных аварийных многоквартирных домов |
| 3.2. Снос расселенных аварийных многоквартирных домов | МКУ «УЖКХ» | 2024 – 2033 | Обеспечить к концу 2033 года снос 12 расселенных аварийных многоквартирных домов |
| Задача 4. Обеспечение деятельности учреждений сферы ЖКХ города Бердска. |  |  |  |
| 4.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных казенных учреждений | МКУ «УЖКХ» | 2024 – 2033 | Обеспечить реализацию полномочий администрации города Бердска в сфере жилищно-коммунального хозяйства |
| Задача 5. Проведение мероприятий по техническому обслуживанию и аварийно-диспетчерскому прикрытию газопроводов |  |  |  |
| 5.1. Техническое обслуживание и аварийно-диспетчерское прикрытие газопроводов, в том числе и ремонтные мероприятия | МКУ «УЖКХ», МКУ «УКС» | 2024 – 2033 | Обеспечить техническое обслуживание и аварийно-диспетчерское прикрытие газопроводов, в том числе и ремонтные мероприятия |
| 5.2. Корректировка схемы газопроводов города Бердска | МКУ «УКС» | 2024 – 2033 | Обеспечить ежегодную корректировку схемы газопроводов города Бердска |
| 5.3. Перевод Вечного огня в Парке победы со сжиженного на природный газ с прокладкой газопровода | МКУ «УЖКХ» | 2024 – 2033 | Обеспечить к концу 2033 года Перевод Вечного огня в Парке победы со сжиженного на природный газ с прокладкой газопровода, в том числе с разработкой проектной документации |