АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕРДСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.02.2024                                                                                                   №_643/65

#### О проведении организационно-технических

#### мероприятий в период весеннего паводка 2024 года

В целях снижения риска возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с весенним паводком, повышения готовности сил и средств городского звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций к действиям при обострении обстановки, руководствуясь федеральными законами от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Уставом города Бердска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить:

1) состав городской противопаводковой комиссии (приложение № 1);

2) график дежурства противопаводковой комиссии в городе Бердске (приложение № 2);

3) план мероприятий по смягчению рисков и реагированию на чрезвычайные ситуации, обусловленные паводковыми явлениями в городе Бердске (приложение № 3).

2. Муниципальному казенному учреждению «Управление жилищно-коммунального хозяйства» (Каликин С.В.):

- в срок до 10.03.2024 разработать План мероприятий по предотвращению подтопления домов частного сектора и многоквартирных домов города Бердска для муниципального бюджетного учреждения «Центр муниципальных услуг города Бердска» (далее - МБУ «ЦМУ г. Бердска»);

2) в срок до 10.03.2024 организовать комиссионное обследование водопропускных и переливных устройств гидротехнических сооружений, дорог, понтонного моста и закрытых водоемов, находящихся в территориальной черте города Бердска, которые могут повлиять на паводковую ситуацию в городе;

3) при необходимости организовать перекрытие проезжих частей, подверженных подтоплению паводковыми водами, на участках: дорога на лесхоз (от ТЦ «Астор» до ул. Кольцова) и ул. Ключевая в микрорайоне «Южный», до устранения причин подтопления проезжих частей. На период перекрытия проезжих частей организовать движение автомобильного транспорта по объездной схеме движения.

3. Начальнику отдела административно-технического контроля администрации Дятлову П.В. организовать проведение работ с ответственными лицами по ликвидации искусственных сооружений, препятствующих пропуску паводковых вод и способствующих подтоплению подвалов жилых домов, административных зданий и коммуникаций.

4. Директору МБУ «ЦМУ г. Бердска» Сысоеву И.И. в рамках исполнения муниципального задания:

1) обеспечить готовность ливневой канализации к приему и пропуску паводковых вод;

2) в срок до 25.03.2024 произвести очистку водопропускных труб,  водопропускных лотков и водоотводных  канав;

3) в срок до 25.03.2024 произвести вывоз снега с подтопляемых городских территорий в соответствии с Планом мероприятий по предотвращению подтопления домов частного сектора и многоквартирных домов города Бердска для МБУ «ЦМУ г. Бердска»;

4) обеспечить готовность  аварийных  бригад для оперативного отведения  (откачки) талых  вод с городских  территорий  общего  пользования, в  том  числе с территорий частного сектора;

5) при необходимости обеспечить наём техники для ликвидации чрезвычайных ситуаций во время прохождения паводка (ассенизаторские машины, помпы, экскаваторы, погрузчики и т.д.);

6) обеспечить запас материалов, необходимых для прохождения паводковых вод (мешки с песком, доски и т.д.).

5. Городской противопаводковой комиссии:

1) организовать осмотр территорий организаций, жилого фонда на предмет выполнения противопаводковых мероприятий;

2) основные усилия направить на проведение неотложных предупредительных мер по недопущению возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с подтоплением хозяйственных объектов, транспортных коммуникаций, линий связи, подготовке к проведению эвакуационных мероприятий и первоочередному жизнеобеспечению отселяемых при прохождении весеннего паводка;

3) в случае осложнения обстановки, связанной с понижением уровня Новосибирского водохранилища, определить порядок ввода в городе водоограничительных мероприятий.

6. Директору муниципального казенного учреждения «Управление гражданской защиты города Бердска» Олькову В.А.:

1) определить состав сил и средств городского звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, привлекаемых при подтоплении территорий;

2) организовать представление через единую дежурно-диспетчерскую службу города ежедневных докладов в комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Новосибирской области.

7. И.о. директора муниципального унитарного предприятия «Комбинат бытовых услуг» Корниевской И.А.:

1) обеспечить запас грунта для обустройства заградительных дамб на угрожаемых к подтоплению территориях;

2) обеспечить своевременный запас реагентов и не допустить снижения качества подаваемой питьевой воды для населения на весь паводковый период;

3) определить силы и средства сторонних организаций, привлекаемых по плану взаимодействия для выполнения водоотводных мероприятий.

8. Руководителям муниципальных учреждений и предприятий города Бердска:

1) в срок до 10.03.2024 разработать Планы противопаводковых мероприятий по повышению устойчивости функционирования организаций, исключающих подтопление подвальных помещений и коммуникаций, разрушение фундаментов зданий и сооружений, и предоставить на согласование председателю городской противопаводковой комиссии;

2) в срок до 25.03.2024 принять меры по очистке от снега территорий, прилегающих к зданиям и сооружениям, очистке отмосток зданий, приемных решеток ливневой канализации, люков колодцев и своевременному отводу талых вод.

9. Рекомендовать руководителям организаций всех форм собственности города Бердска:

1) организовать своевременное  проведение  работ  по  очистке  кровель  от  снежного  покрова и наледей,  вывозу снега с прилегающих  территорий;

2) организовать и провести работы по водоотведению, по заключению договоров на привлечение специализированной техники и водооткачивающих механизмов, страхованию имущества;

3) разработать графики дежурства ответственных должностных лиц, рабочего персонала и дежурных аварийных бригад, определить перечень выделяемой специальной техники и транспортных средств для выполнения работ во внеурочное время.

10. Опубликовать настоящее постановление в газете «Бердские новости», в сетевом издании «VN.ru Все новости Новосибирской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и разместить на официальном сайте администрации города Бердска.

11. Считать утратившим силу постановление администрации города Бердска от 14.02.2023 № 712/65 «О проведении организационно-технических мероприятий в период весеннего паводка 2023 года».

12. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации Лаврова С.П.

Глава города Бердска                                                                                    Р.В. Бурдин

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к постановлению администрации

города Бердска

13.02.2024 № 643/65

СОСТАВ

городской противопаводковой комиссии

| Лавров Сергей Петрович Каликин Сергей Владимирович Сковрунская Наталья Викторовна Антонов Антон Владимирович Дорофеев Дмитрий Михайлович Дятлов Павел Викторович Золотухина Татьяна Владимировна Каркавин Михаил Викторович Князев Дмитрий Сергеевич Корниевская Ирина Анатольевна Мокриенко Оксана Михайловна Неупомнищева Наталья Владимировна Ольков Валерий Александрович Онищенко Сергей Александрович Сысоев Игорь Иванович |  | первый заместитель главы администрации, председатель комиссии; исполняющий обязанности директора муниципального казенного учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства», заместитель председателя комиссии; ведущий инженер отдела организации работ по БДД и контроля муниципального казенного учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства»», секретарь комиссии; директор муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства»; председатель комиссии Общественного контроля Бердской городской Общественной палаты (по согласованию); начальник отдела административно – технического контроля администрации; начальник отдела энергетики и жилищно-коммунального хозяйства администрации; директор муниципального казенного учреждения «Управление образования и молодежной политики»; директор муниципального казенного учреждения «Отдел физической культуры и спорта»; и.о.директора муниципального унитарного предприятия «Комбинат бытовых услуг»; директор муниципального казенного учреждения «Отдел культуры г. Бердска»; начальник отдела промышленности, торговли и развития предпринимательства администрации; директор муниципального казенного учреждения «Управление гражданской защиты города Бердска»; директор муниципального бюджетного учреждения «Управление природными ресурсами г. Бердска»; директор муниципального бюджетного учреждения «Центр муниципальных услуг г. Бердска». |
| --- | --- | --- |

___________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 к постановлению администрации города Бердска 13.02.2024 № 643/65

ГРАФИК

дежурства городской противопаводковой комиссии в городе Бердска

| № п/п | Ф.И.О. | Телефоны | МАРТ |  |  |  |  |  |  | АПРЕЛЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 1 | Корниевская Ирина Анатольевна | 56157 |  | Х |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |
| 2 | Сысоев Игорь Иванович | 32494 |  |  | Х |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |
| 3 | Каликин Сергей Владимирович | 40011 |  |  |  | Х |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  | Х |  |  |
| 4 | Дятлов Павел Викторович | 20058 |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  | Х |  |
| 5 | Антонов Антон Владимирович | 27707 |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  | Х |
| 6 | Ольков Валерий Александрович | 21818 | Х |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |

___________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к постановлению администрации

города Бердска

13.02.2024 № 643/65

ПЛАН

мероприятий по смягчению рисков и реагированию на чрезвычайные ситуации, обусловленные паводковыми явлениями в городе Бердске

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вывоз снега с потенциальных мест подтопления. | до 25.03.2024 | МБУ «ЦМУ г. Бердска» |
|  | Противопаводковые мероприятия по очистке от наледи и снега водопропускной трубы через реку «Раздельная» в районе пос. Боровой. | до 17.03.2024 |  |
|  | Очистка от наледи и снега водоприемных решеток системы ливневой канализации. | Работы производить в течение всего паводкового периода |  |
| 2 | - Очистка горловин водопроводных колодцев с пожарными гидрантами; - установка недостающих люков, крышек колодцев, камер; - обследование территорий ЦТП, тепловых камер 1 раз в две недели; - обеспечение наличия откачивающих средств (насосов, мотопомп и. т.д.), приведение их в рабочее состояние и содержание в постоянной готовности для откачивания воды в случае подтопления объектов. | до 25.03.2024 | МУП «КБУ» |
| Рекомендовать руководителям жилищно-коммунальных организаций по обслуживанию жилого фонда организовать следующие мероприятия: |  |  |  |
| 3 | - очистка от снега территорий жилой застройки; - очистка отмосток и кровель жилых домов, приемных решеток ливневой канализации, люков колодцев; - вывоз снега с прилегающих территорий на снегоприемные пункты; - обеспечение наличия откачивающих средств (насосов, мотопомп и. т.д.), приведение их в рабочее состояние и содержание в постоянной готовности для откачивания воды из тепловых камер, подвалов жилых домов в случае подтопления. | до 25.03.2024 | Руководители УК, ТСЖ, ТСН, ЖСК |
| Рекомендовать руководителям организаций всех форм собственности организовать следующие мероприятия: |  |  |  |
| 4 | - очистка от снега прилегающих территорий; - очистка отмосток и кровель зданий, приемных решеток ливневой канализации, люков колодцев; - вывоз снега с прилегающих территорий на снегоприемные пункты; - обеспечение наличия откачивающих средств (насосов, мотопомп и. т.д.), приведение их в рабочее состояние и содержание в постоянной готовности для откачивания в случае подтопления объектов. | до 25.03.2024 | МКУ «УОиМП», образовательные учреждения, МКУ «ОФКиС», учреждения физической культуры и спорта, МКУ «Отдел культуры г.Бердска», учреждения культуры, ГАОУ СПО НСО «БПК», ГБОУ НСО «ККК им. Героя Российской Федерации О.Куянова (Школа-Интернат)», Бердский филиал ГАПОУ НСО «Новосибирский медицинский колледж», учреждения здравоохранения, организации всех форм собственности |
| Рекомендовать жителям индивидуальной жилой застройки организовать следующие мероприятия: |  |  |  |
| 5 | - очистка от снега прилегающих к домовладениям территорий; - очистка водоотводных канав и труб на прилегающих территориях; - очистка отмосток и кровель индивидуальных жилых домов и надворных построек; - вывоз снега с прилегающих территорий на снегоприемные пункты; - обеспечение наличия откачивающих средств (насосов, мотопомп и. т.д.), приведение их в рабочее состояние и содержание в постоянной готовности для откачивания воды в случае подтопления подвалов индивидуальных жилых домов. | до 25.03.2024 | Совет ТОС, председатели ТОС |

Принятые сокращения:

Бердский филиал ГАПОУ НСО «Новосибирский медицинский колледж» - государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области «Новосибирский медицинский колледж»;

ГБПОУ НСО «БПК» - государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области «Бердский политехнический колледж»;

ГБОУ НСО «ККК им. Героя Российской Федерации О.Куянова (Школа-Интернат)» - государственное бюджетное образовательное учреждение Новосибирской области «Казачий кадетский корпус имени Героя Российской Федерации Олега Куянова (школа-интернат)»;

ЖСК - жилищно-строительный кооператив;

МБУ «ЦМУ г.Бердска» - муниципальное бюджетное учреждение «Центр муниципальных услуг города Бердска»;

МКУ «Отдел культуры г.Бердска» - муниципальное казенное учреждение «Отдел культуры г.Бердска»;

МКУ «УОиМП» - муниципальное казенное учреждение «Управление образования и молодежной политики»;

МКУ «ОФКиС» - муниципальное казенное учреждение «Отдел физической культуры и спорта»;

МУП «КБУ» - муниципальное унитарное предприятие «Комбинат бытовых услуг»;

ТОС - территориальное общественное самоуправление;

ТСЖ - товарищество собственников жилья;

ТСН - товарищество собственников недвижимости;

УК - управляющая компания.

___________