Постановление администрации города Бердска от 21.10.2021 № 3278 «О подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Бердска», опубликованное в газете «Бердские новости» №43 от 27.10.2021, размещено здесь

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕРДСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.10.2021									               	№ 3278

О подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Бердска

В целях соблюдения прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, на основании статей 31, 32, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статей 17, 18 Правил землепользования и застройки города Бердска, утвержденных решением Совета депутатов города Бердска от 17.09.2020 №399, учитывая рекомендации, содержащиеся в заключении Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки муниципального образования города Бердска, от 29.09.2021, руководствуясь Уставом города Бердска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Приступить к подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Бердска в части внесения изменений в Карту градостроительного зонирования в составе Правил землепользования и застройки города Бердска в отношении участка, примыкающего к земельному участку с кадастровым номером 54:32:010473:1274 с местоположением: Новосибирская область, город Бердск, в районе пересечения ул. Красная Сибирь и ул. Ленина путем изменения территориальной зоны УДС (зона уличной и дорожной сети) на зону Т (зона транспортной инфраструктуры).

2. Утвердить:

1) этапы градостроительного зонирования территории города Бердска Новосибирской области (приложение №1);

2) порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Бердска (приложение №2);

3) порядок направления в Комиссию по подготовке проекта Правил землепользования и застройки муниципального образования города Бердска предложений заинтересованных лиц по подготовке проекта внесения изменений Правила землепользования и застройки города Бердска (приложение №3).

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Бердские новости» и разместить информацию на официальном сайте администрации города Бердска.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации (по строительству и городскому хозяйству) Захарова В.Н.

И.о.Главы города Бердска 							        В.Н.Захаров

Д.С.Есиков20525

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению администрации города Бердска
от 21.10.2021 № 3278

Этапы градостроительного зонирования территории города Бердска Новосибирской области

- Подготовка проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Бердска в части внесения изменений в Карту градостроительного зонирования:

- изменение границ территориальных зон;

- изменений сведений о границах территориальных зон в виде графического описания местоположения границ территориальных зон, перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости.

- Рассмотрение проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Бердска на публичных слушаниях:

- проведение публичных слушаний;

- доработка проекта с учетом результатов публичных слушаний.

- Утверждение проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Бердска.

- Опубликование утвержденного проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Бердска в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, и размещение на официальном сайте города Бердска в сети «Интернет».

__________________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению администрации города Бердска
от 21.10.2021 № 3278

Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Бердска

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок проведения работ |
| --- | --- | --- |
|  | Подготовка проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки Бердска (далее – Проект) в соответствии с приложением к техническому заданию | В течение 30 рабочих дней с даты заключения муниципального контракта |
|  | Проверка Проекта на соответствие требованиям, изложенным в техническом задании. Доработка Проекта в случае наличия замечаний к Проекту | В течение 5 рабочих дней после поступления Проекта в администрацию города Бердска |
|  | Подготовка постановления о проведении публичных слушаний по Проекту | В течение 5 рабочих дней с даты поступления доработанного Проекта |
|  | Организация и проведение публичных слушаний по Проекту | Не менее 1 месяца и не более 3 месяцев со дня опубликования постановления о проведении публичных слушаний |
|  | Обеспечение внесения изменений в Проект с учетом результатов публичных слушаний | В течение 5 рабочих дней с даты подготовки заключения о результатах публичных слушаний |
|  | Направление Главе города Бердска Проекта с протоколом публичных слушаний и заключением о результатах публичных слушаний | В течение 2 рабочих дней с даты доработки Проекта по результатам публичных слушаний |
|  | Направление Главой города Бердска в Совет депутатов города Бердска Проекта с результатами публичных слушаний или направление Проекта на доработку с указанием даты его повторного представления | В течение 10 дней после представления Проекта Главе города Бердска |
|  | Направление сведений о границах территориальных зон, содержащих графическое описание местоположения границ территориальных зон, перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра, в филиал ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Новосибирской области. Анализ полученных отказов о внесении сведений о границах территориальных зон в ЕГРН. Подготовка предложений по проведению работ, требуемых для внесения сведений о границах территориальных зон в ЕГРН в отношении полученных отказов из филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Новосибирской области. | До 31.12.2022 |

_____________________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к постановлению администрации города Бердска
от 21.10.2021 № 3278

Порядок

направления в Комиссию по подготовке проекта Правил землепользования и застройки муниципального образования города Бердска предложений заинтересованных лиц по подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Бердска

- После опубликования решения о подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Бердска заинтересованные лица вправе направить свои предложения по подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Бердска в Комиссию по подготовке проекта Правил землепользования и застройки муниципального образования города Бердска предложений (далее – Комиссия).

- Предложения представляются всеми заинтересованными лицами не позднее 7 (семи) дней со дня официального опубликования настоящего постановления.

- Предложения могут быть представлены в письменном или электронном виде на имя председателя Комиссии по адресу: Новосибирская область, город Бердск, улица М.Горького, 9 (администрация города Бердска, кабинет 36).

График работы: понедельник-четверг с 8.00 до 17.12, пятница с 8.00 до 16.12, перерыв с 12.00 до 13.00, выходные – суббота, воскресенье. Почтовый адрес: улица М.Горького 9, город Бердск, Новосибирская область, 633010.

Адрес в сети Интернет: https://berdsk.nso.ru.

Адрес электронной почты: gaa0504@yandex.ru.

Телефон для справок: (383-41) 2-05-25, 2-00-79, факс (383-41) 2-00-90.

- Предложения направляются секретарю Комиссии в управление градостроительства администрации города Бердска.

- Предложения могут содержать материалы на бумажных или электронных носителях в объемах достаточных для их рассмотрения по существу.

- Полученные материалы возврату не подлежат.

- Комиссия вправе направить запросы в уполномоченные органы для подготовки официального заключения по внесенным предложениям.

- Комиссия рассматривает поступившие предложения до завершения публичных слушаний.

- Предложения, внесенные с нарушением срока, предусмотренного настоящим Порядком, рассмотрению не подлежат.

__________________